БЕЛЕШКА

Са састанка одржаног у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, петак 01.08.2014, 14.00 h

ПРЕДМЕТ: Проблем непријатног мириса у објектима у насељу Др. Иван Рибар. Улица Милеве Марић Ајнштајн, бр 80, 82, 100, 102, Нови Београд

Присутни:
Горан Петронијевић, адвокат испред станара насеља Др. Иван Рибар
Иван Радовић, станар
Душко Радуловић, станар
Биљана Ђукановић, станар
Владимир Новаковић, станар
Небојша Шурлан, директор Грађевинске дирекције Србије
Живко Вујовић, технички директор Грађевинске дирекције Србије
Драган Анђушић, помоћник директора Грађевинске дирекције Србије
Александра Дамњановић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Даринка Ђуран, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструцтуре
Марјана Стругар, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Састанак је одржан код државног секретара, Александре Дамњановић са представницима свих учесника у наведеном предмету, како би се утврдиле досадашње активности и дефинисали следећи кораци у процедури решавања проблема.

Грађевинска дирекција Србије је изложила кораке које је досада предузела, како би се открио узрок непријатног мириса у наведеним објектима у насељу Др. Иван Рибар у улици Милеве Марић Ајнштајн бр. 80, 82, 100, 102. На основу стања на терену у објекту се на одређеним спратовима осећа непријатан мирис, а у другим деловима објекта не. Упоређујући отпремнице и извођење радова, Грађевинска дирекција Србије је изразила сумњу и претпоставку да је узрок наведене појаве највероватније “Оплатол”, премаз који се користи у премазивању оплате приликом извођења грубих радова на објекту из чега произилази да је у питању помоћни материјал у извођењу, а не основни који се уграђује у објекат. Такође је од стране Градског завода за јавно здравље, у Извештају о испитивању квалитета ваздуха, констатовано да је присутна концентарција гасовитих органских једињења, који су присутни и у “Оплатолу”.

Такође је Грађевинска дирекција Србије навела да су дописи од стране Дирекције послати свим релевантним инспекцијама (санитарна, грађевинска, тржишна, заштита животне средине) и да са своје стране наставља и даље да истражује узрок проблема.

Станари објеката су навели више врста проблема:

- Непријатни мирис

- Услови уговора са ГДС о пресељењу у друге станове

- Пропусти у извођену објекта и одступање од пројекта

- Непријатни мирис

Станари објеката су са своје стране обавили додатна истраживања и прегледе који указују на високу концентрацију штетних материја из ваздуха који се могу идентификовати у медицинским налазима који су поједини станари извршили наводећи да се међу станарима налазе и труднице и мала деца.

Такође је изнет став да проблем није само у непријатним мирисима, већ да је суштински проблем у штетности, токсичности испарења, обзиром на дужину боравка.

Како су сви станари овим решавали трајно стамбени проблем, не може се прихватити решавање само горњих спратова.

- Услови уговора са ГДС о пресељењу у друге станове

Незадовољство понуђеним условима у предлогу уговора су станари навели као још један проблем. У разговору са директором ГДС, констатовано је да ће Скупштина ГДС размотрити наведене примедбе и дати предлог станарима.

Основ за потписивање уговора би требало да буде Главни пројекат санације, утврђивање тачног узрока проблема, начин решавања, као и каснија контрола испуњености услова.

- Пропусти у извођену објекта и одступање од пројекта

Са проблемом прокишњавања и влаге на повученој етажи је ГДС упозната у писаној форми. У делу објекта који прокишњава је по изјави станара одступљено од оверене техничке документације. Такође је указивано на пропусте у извођену. ГДС се није изјаснила по овим примедбама.

Закључено је:

- да је  ГДС у обавези да узме узорке (“кернове”) на више места у објектима (у делу где се осећа непријатан мирис и где се не осећа) и то у дужини пресека целог зида, како би се утврдиле све компоненте релевантне за закључивање шта је узрок настале ситуације,

- да се пронађе атестирана организација која ће извршити “супервештачење”  и утврди узрок и последице које могу настати, као и могући начин отклањања узрока,

- да обе стране (станари и ГДС) покушају да нађу одговарајућу институцију,

- да ће ГДС прихватити све добронамерне савете и помоћ станара.

Државни секретар Александра Дамњановић је закључила да ће се у наредној фази договори одвијати у директној комуникацији ГДС-станари, а да ће МГСИ и надаље учествовати у решавању проблема.

Напомена: после завршеног састанка је ГДС доставио досадашњу преписку са свим надлежним институцијама. Станари објеката су такође доставили копије својих налаза, као и маилове. Уколико буде потребе сачиниће се списак достављене документације

Белешку сачинила:

Марјана Стругар