**КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA**

**Република Србија**

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,**

**САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Београд, Немањина бр. 22-26**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2020**

**Додатни радови**

**на изградњи леве траке Аутопута Е 75,**

**деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",**

**Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75,**

**и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41**

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**Јануар 2020. године**

На основу чл. 5., 36. став 1. тач. 5) и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члaном 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/2019), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-5360/19 од 27.12.2019. године, Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за Додатне радове на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица - југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, редни број ЈН 01/2020, број 404-02-02/2020-02 од 10.01.2020. године и Решења о образовању комисије у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за Додатне радове на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, редни број ЈН 01/2020, број 404-02-02/1/2020-02 од 10.01.2020. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда**

**за јавну набавку додатних радова**

**на изградњи леве траке ауто-пута Е75,**

**деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75,**

**и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41**

**ЈН бр. 01/2020**

ради закључења уговора о јавној набавци

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

Назив Наручиоца: Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26

ПИБ: 108510088

Матични број: 17855212

Интернет страница Наручиоца: www.mgsi.gov.rs

Врста наручиоца: Наручилац у смислу члана 2., став 1., тачка 1. ЗЈН.

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са ЗЈН (члан 36. став 1. тачка 5)), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-5360/19 од 27.12.2019. године, а ради закључења уговора о јавној набавци.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 01/2020 су додатни радови на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и извођење додатних радова на изградњи дела Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, све у складу са Техничким спецификацијама из ове конкурсне документације и усвојене понуде на основу које ће, по спроведеном поступку јавне набавке, бити закључен уговор о јавној набавци.

**Назив и ознака из Општег речника набавки:** 45233130-9 Радови на изградњи ауто-путева;

**4. Процењена вредност јавне набавке:**

54.419.093,25 динара без ПДВ-а, односно 65.302.911,9 динара са ПДВ-ом.

**5. Рок за доношење одлуке о додели уговора:**

Одлука о додели уговора биће донета у року од највише 25 дана од дана јавног отварања понуда.

**6. Контакт**

Татјана Радукић, Е-mail адреса: [tatjana.radukic@mgsi.gov.rs](mailto:tatjana.radukic@mgsi.gov.rs) .

**7. Понуда са варијантама:**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**8. Партије:**

Набавка није обликована по партијама.

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, ОСИГУРАЊЕ, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И СЛ.**

**ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА**

Извођење радова на изградњи леве траке aуто-пута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", извођење радова на изградњи дела Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, реализују се на основу Решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 05.10.2009. године и Допунског решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 20.09.2010. године, у складу са Потврдом о пријему документације за извођење радова на првој фази изградње „Y – крака“, Аутопута Е-75, која обухвата изградњу леве траке аутопута од граничног прелаза „Келебија“ до петље „Суботица-Југ“ број 351-03-01415/2011-07 од 28.12.2011. године, као и у складу са документацијом за изградњу Сектора 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00: Решењем о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 351-02-00290/2019-07 од 24.10.2019. године, издатом у предмету ROP-MSGI-11986-CPI-2/2019, Потврдом о пријави извођења радова број 351-06-00490/2019-07 од 28.10.2019. године издатом у предмету ROP-MSGI-11986-WA-3/2019, у свему према пројектно-техничкој документацији и понуди која, по спроведеном поступку јавне набавке, буде усвојена и у складу са којом буде закључен уговор о јавној набавци.

**Разлози за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по члану 36., став 1., тачка 5 ЗЈН:**

У складу са Планом набавки за 2019. годину Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: МГСИ) као Наручиоца*,* и по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, ЈН бр. 20/2019, закључен је *Уговор о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",* *Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41*, између МГСИ као Наручиоца, „Коридори Србије“ д.о.о. Београд као Корисника (вршиоца инвеститорске функције) и извођача радова - групе понуђача коју чине: „Војпут“ ДОО Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 10, Суботица (носилац посла - водећи члан групе понуђача); VD Jugokop – Podrinje d.o.o., Јанка Веселиновића бр. 29, Шабац (члан групе понуђача), West gradnja d.o.o., Маршала Тита бб, Шабац (члан групе понуђача), са подизвођачем: Сомборелектро д.о.о. Сомбор, ул. Ади Ендре бр.27, Сомбор. Деловодни број Уговора код МГСИ као Наручиоца је 404-02-71/6/2019-02 од 31.07.2019. године **(у даљем тексту: Основни уговор)**. Реч је о наставку радова на изградњи предметне деонице који су започети 2010. године и касније обустављени.

Током реализације предметног пројекта, појавила се потреба за извођењем **додатних радова**, и то:

1. радови на ојачању подтла (ископ постојећег материјала подтла и уградња слојева до потребне дебљине);
2. радови на изградњи баријерe за заштиту од буке на делу Сектора 0 и Сектора 1;
3. радови на уградњи бетонских плоча

**Образложење потребе за извођење додатних радова за сваку од претходно наведених тачака појединачно следи у наставку.**

1. Радови на ојачању подтла (ископ постојећег материјала подтла и уградња слојева до потребне дебљине):

На основу спроведених претходних геотехничких испитивања у оквиру реализације пројекта по Основном уговору, утврђено је постојање знатних одступања у односу на уговором и техничком документацијом евидентирано стање и планиране радове. Констатовано је да се у току радова указала потреба за уклањањем слабо носивог тла на делу трасе на Сектору 0 од км 1+225,00 до км 1+328,85 (од ПР 35 до ПР 40), као и на делу трасе Сектора 1 од км 1+328,85 до км 1+692,90 (од ПР 2-1 до ПР 22), од км 1+692,90 до км 2+050,00 (од ПР 22 до ПР 37) и од км 2+850,00 до км 2+965,00 (од ПР 69 до ПР 75), односно за ојачањем подтла.

Констатовано је да се приликом ископа материјала на пројектовану коту подтла на наведеним деловима Сектора 1 на целој ширини подтла појавио глиновити, прашинаст материјал повећане влажности и недовољне носивости и збијености на целој ширини подтла, те да је по налогу надзорног органа извршено збијање према техничким условима. Поред тога, поред саме трасе на профилу ПР 2-1 са леве стране налази вештачко језеро на cca.35m лево од осовине трасе обилазнице,  чији ниво воде у самом језеру је на истој висини као пројектовано подтло, а да се,такође, на делу трасе од профила 19 до профила 22 налази природно језеро – мочвара, која својим контурама улази у саму трасу обилазнице; ниво воде у језеру је cca. 30cm испод пројектоване коте подтла. Материјал подтла има велику влажност управо због континуалног цеђења воде из језера у околни терен, и тако и у трасу саобраћајнице, а да се ниво подземне воде није могао смањити због контиуналног дотока воде у трасу. На делу трасе од ПР 22 до ПР 27 ископан је одводни канал поред трасе са леве стране, за одвод  и цеђење подземне воде са трасе. Међутим, због високог нивоа подземне воде, која је на cca 30cm нижем нивоу него пројектована висина подтла, није се могло смањити ниво влажности тла, или извршити сушење материјала подтла. Утврђено је да постоји велика влажност материјала подтла и да је немогуће постићи тражени збијеност и носивост подтла, а увидом у техничку документацију (Елаборат геомеханичких радова за Аутопут Е-75, деоница: Лева трака деонице Гранични прелаз ’’Келебија’’ – ’’петља Југ’’, сектор 1: Гранични прелаз ’’Келебија’’ – укрштај са државним путем IB реда бр.12 (М-17.1), од km 1+320.00 до km 12+800.00), констатовано је и да су пре пројектовања извршена теренска испитивања (сондажне јаме), али само на делу трасе од km 2+500,00 до km 20+000,00, тако да елаборат није размотрио стање тла и терена на овој деоници трасе, где се појавила потреба за ојачањем подтла.

По спровођењу одговарајућих процедура у складу са прописима и одредбама Основног уговора, уз сагласност стручног надзора и Корисника - вршиоца инвеститорске функције на реализацији предметног пројекта, предузете су мере за спровођење јавне набавке додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и извођење радова на изградњи дела Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда, ЈН бр. 1/2020, и уговарање извођења предметних додатних радова.

1. Радови на изградњи баријере за заштиту од буке на делу Сектора 0 и Сектора 1

На делу трасе на Сектору 0 и Сектору 1 пројектном документацијом на основу које се изводе радови није предвиђена изградња баријере за заштиту од буке. Узимајући у обзир факторе од значаја за очување социјалних, еколошких и других битних аспеката на које утиче реализација пројеката изградње путне инфраструктуре, констатовано је да постоји оправдана потреба за изградњом баријере-зида за заштиту од буке на делу трасе на Сектору 0 и на Сектору 1. Због притужби локалног становништва, предузете су активности, предузете су активности у складу са прописима и одредбама Основног уговора, уз сагласност стручног надзора и Корисника - вршиоца инвеститорске функције на реализацији предметног пројекта, за спровођење јавне набавке бр. 1/2020 у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда, и уговарање извођења предметних додатних радова.

3. Радови на уградњи бетонских плоча

Извођач радова по Основном уговору обратио се стручном надзору дописом бр. 2-6131/101 од 20.11.2019. године, којим је указано да је увидом у пројекат изградње леве траке ауто-пута Е75, деоница: гранични прелаз ’’Келебија’’ – Петља „Суботица Југ’’, Сектор 0 – кружна раскрсница, констатовано да постоји позиција: „Набавка, транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената - бетонских плоча дебљине д=8 cm и шине 30 cm на саобраћајним острвима“ у дужини од 534,80 m, као и да наведено није обухваћено уговореним предмером радова за Сектор 0. Извођач је предложио да се предметни радови изврше, по ком питању се стручни надзор изјаснио у одговарајућој форми, у складу са прописима и одредбама Основног уговора. По спровођењу и других прописаних и уговорених процедура, предузете су активности, предузете су активности за спровођење јавне набавке бр. 1/2020 у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда, и уговарање извођења предметних додатних радова.

**ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

За материјал и опрему који се користе приликом извођења радова пре уградње морају бити обезбеђени атести, сертификати, потврде о пореклу робе и други документи у складу са законом и достављени на увид надзорном органу, а на дан извршене примопредаје објекта на коме ће бити изведени радови по уговору о јавној набавци, сви гарантни листови за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање, морају записнички бити предати наручиоцу.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

У складу са одредбама чл. 13. и 14. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/2019), као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача за јавну набавку бр. 01/2020 предвиђене су меница и банкарске гаранције, а чије достављање и примена је предвиђена овом Конкурсном документацијом - у делу IV (Упутство понуђачима како да сачине понуду) тачка 11. („Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача“) ове Конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да у понуди достави средства обезбеђења која испуњавају услове предвиђене овом Kонкурсном документацијом (меница за озбиљност понуде), писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања (уколико понуђач захтева исплату аванса), писмо о намерама банке за издавање банкарскe гаранцијe за добро извршење посла и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року); понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, у обавези је да достави средство обезбеђења (банкарску гаранцију – оригинал) за добро извршење посла, средство обезбеђења (банкарску гаранцију – оригинал) за повраћај авансног плаћања уз захтев за уплату аванса, а уз окончану ситуацију и средство обезбеђења (банкарску гаранцију – оригинал) за отклањање недостатака у гарантном року, све у складу са условима уговора о јавној набавци и у складу са условима које морају испуњавати средства обезбеђења и који су предвиђени у делу IV (Упутство понуђачима како да сачине понуду) тачка 11. („Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача“) ове Конкурсне документације.

**ОСИГУРАЊЕ**

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци дужан је да, у складу са условима уговора, обезбеди осигурање радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), затим да обезбеди осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, као и да обезбеди осигурање од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ бр. 40/2015).

**III TEXНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

Техничке спецификације за извођење радова налазе се у Прилогу (део IX) ове Конкурсне документације и чине њен саставни део.

**IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

**2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку додатних радова на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до назначеног рока у Позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда садржи потписан:

• Образац понуде (Образац 1);

• Образац структуре цене са упутством како да се понуди (Образац 2);

• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

• Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац 5);

• Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац 6);

• Изјаву о прибављању полиса осигурања (Образац 7);

• Образац изјаве о расположивости потребних капацитета (Образац 8).

• Модел уговора;

као и:

• Доказе о испуњености услова из члана 75. наведених у табеларном приказу обавезних и додатних услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова;

• Банкарску гаранцију за озбиљност понуде;

• Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања *(уколико понуђач захтева исплату аванса);*

• Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла;

• Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року;

• Споразум групе понуђача - уколико се подноси заједничка понуда.

**3. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

**4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку додатних радова на изградњи леве траке Аутопута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку додатних радова на изградњи леве траке Аутопута 75, деоница: гранични прелаз Келебија” – петља “Суботица Југ”, Сектор 0 – од постојећег државног пута IБ – 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку Додатни радови на изградњи леве траке Аутопута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Додатни радови на изградњи леве траке Аутопута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

**6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **СПОРАЗУМ** којим се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама, и то податке о:

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и који ће издати средства обезбеђења предвиђена овом конкурсном документацијом;

• члану групе који ће у име групе понуђача потписати уговор о јавној набавци;

• рачуну на који ће бити извршено плаћање;

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

**9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац ће до 10% (десетпроцената) уговорене вредности радова исплатити авансно, у року од 45 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са условима из конкурсне документације и у складу са прихваћеном понудом.

Укупна вредност стварно извршених радова биће исплаћена путем привремених (месечних) ситуација и окончане ситуације, са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања ситуације, уз узимање у обзир вредности правдања аванса на начин утврђен овом конкурсном документацијом (како у наставку следи). Плаћање по окончаној ситуацији могуће је тек након извршења примопредаје радова и достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Правдање исплаћеног аванса вршиће се умањењем привремених (месечних) ситуaција за износ од најмање 20% (двадесетпроцената) од вредности достављене привремене ситуације, све до правдања пуног износа плаћеног аванса.

Аванс се мора оправдати најкасније до испостављања последње привремене ситуације. У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити средство обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Исплата аванса биће извршена након достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања (ниједан износ не може бити исплаћен пре достављања траженог средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања), а плаћање по испостављеним ситуацијама ће се вршити тек након што одабрани понуђач (Извођач радова) достави банкарску гаранцију за добро изршење посла у складу са условима Уговора из јавне набавке, као и сходно Споразуму Групе понуђача којим је предвиђена неограничена солидарна одговорност чланова Групе понуђача који је достављен у Понуди и прихваћен од стране Наручиоца, уколико Извођач радова наступа као члан Групе понуђача.

Привремене ситуације се испостављају месечно, најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

Од сваке привремене ситуације Наручилац ће задржати 5% на име задржаног износа који служи за отклањање недостатака након завршетка радова. Овај задржани износ ће бити исплаћен извођачу радова по завршетку радова, али уз претходно достављање безусловне, наплативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од трајања гарантног рока.

Рок плаћања је највише 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12, 68/2015 и 113/2017), од дана испостављања ситуације (привремене /окончане).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

(\*Напомена:

***Све одредбе које се односе на аванс и средства обезбеђења за повраћаја авансног плаћања примењиваће се уколико понуђач у понуди захтева исплату аванса, односно уколико аванс буде уговорен, у складу са прихваћеном понудом***.)

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гарантни рок за изведене радове износи 3 (три) године рачунајући од дана примопредаје радова наручиоцу. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.

Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци дужан је да за материјал и опрему који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робе и друге документе у складу са законом и достави их на увид надзорном органу, а на дан извршене примопредаје објекта на коме ће бити изведени радови по уговору о јавној набавци, дужан је да записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање. Уз окончану ситуацију, понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци је дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Понуђач са којим је закључен уговор о јавној набавци (извођач радова) је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, и то у примереном року који одреди наручилац. Ако изабрани понуђач (извођач радова) не приступи извршењу наведене обавезе по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака у наведеном смислу, наручилац има право да од извођача радова тражи накнаду штете.

**9.3. Захтев у погледу рока извођења радова**

Извођач радова се обавезује да радове изврши у року од највише 45 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач радова ће бити уведен у посао у року од највише 10 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци бр. 01/2020.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима (РСД), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати, oсим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, и трошкови ангажовања радне снаге, опреме, трошкови транспорта, смештаја, комуникације, трошкови организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, акредитоване лабораторије за вршење текућих лабораторијских испитивања (у току извођења радова) у складу са условима из Техничких спецификација, и независне акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања по налогу надзорног органа, као и трошкови обезбеђења - устројавања и одржавања лабораторија, трошкови узимања узорака и неопходних испитивања ради добијања резултата (атеста) за до сада изведене (затечене радове), трошкови израде пројекта изведеног објекта, геодетског снимања свих изведених радова за потребе израде пројекта изведеног објекта, и геодетског снимања за упис у катастар непокретности, трошкови осигурања, трошкови издавања средстава обезбеђења и сви остали зависни трошкови извођача радова.

Јединичне цена су фиксне и не могу се мењати.

Укупна уговорена вредност добија се множењем јединичних цена из усвојене понуде одабраног понуђача / извођача радова и количина радова и услуга из усвојеног Предмера и предрачуна.

Стварна вредност додатних радова који су предмет јавне набавке биће утврђена на основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних цена из усвојене понуде одабраног понуђача / извођача радова, а иста (са свим евентуалним вишковима и мањковима радова) не може бити већа од уговорене вредности радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

**11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**Средства обезбеђења**

Понуђач је у обавези да у понуди достави средства обезбеђења (меницу за озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање тражене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања (*уколико понуђач у понуди захтева исплату аванса*), писмо о намерама банке за издавање траженe банкарскe гаранцијe за добро извршење посла и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року), а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, у обавези је да, у складу са уговорним условима, достави средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања (*уколико понуђач у понуди захтева исплату аванса*), средство обезбеђења за добро извршење посла, као и средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року (уз окончану ситуацију).

Средства обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац.

Банкарске гаранцијe морају бити прихватљиве за Наручиоца.

Прихватљива је банкарска гаранција банке која одговара условима предвиђеним овом конкурсном документацијом, уговором о јавној набавци а сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.

Наручилац неће вратити понуђачу средство обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целини испунио своју обавезу која је обезбеђена. Ако се у току реализације уговора, услед дејства објективних околности у складу са законом, промене рокови за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције, према условима из модела уговора.

Приликом достављања понуде, меница за озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року морају гласити на име овлашћеног члана групе понуђача, уколико понуду заједнички подноси група понуђача.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, морају бити обавезујућег карактера.

**Меница за озбиљност понуде**

**- Сопствену меницу за озбиљност понуде** у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014-др.закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана од дана отварања понуда.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Након истека рока важења понуде Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

**Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања/ банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања**

Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке (обавезујућег карактера) за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања на укупан износ траженог аванса без ПДВ-а која ће имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и која мора да гласи на пун износ аванса без ПДВ-а, у складу са условима уговора, са роком важности најмање до истека уговореног рока (*уколико понуђач у понуди захтева исплату аванса*).

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса ће се сматрати неприхватљивим уколико не садржи све претходно наведене елементе.

Уколико Понуђач не достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања које одговара захтеваним условима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, односно чија понуда буде прихваћена и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, дужан је да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у складу са условима уговора.

У случају да се не изврши повраћај аванса у складу са условима Уговора о јавној набавци, односно уколико дође до продужетка предвиђеног рока за извршење уговорних обавеза, 15 дана пре истека првобитно утврђеног рока изабрани понуђач (извођач радова) је обавезан да достави нову банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, са новим роком важења. У таквом случају, банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора испуњавати све наведене услове, а може гласити на износ неоправданог дела аванса у тренутку издавања банкарске гаранције.

**Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла / Банкарске гаранција за добро извршење посла /**

Понуђач је у обавези да у Понуди достави Писмо о намерама банке (обавезујућег карактера) за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за извршење уговорних обавеза од стране изабраног понуђача (извођача радова).

Уколико Понуђач не достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла које одговара захтеваним условима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, односно чија понуда буде прихваћена и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, дужан је да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са условима уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити продужена у случају продужења рока за завршетак радова који су предмет јавне набавке (уговора о јавној набавци), и то тако да рок њене важности буде за 60 дана дужи од новоуговореног рока за извршење уговорних обавеза од стране изабраног понуђача (извођача радова).

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

У случају неоправданог продужења рока за завршетак радова који су предмет јавне набавке (уговора о јавној набавци), Уговор о јавној набавци представљаће правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла.

**Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року / Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року**

Понуђач је у обавези да у Понуди достави Писмо о намерама банке (обавезујућег карактера) за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) и са роком важности 30 дана дуже од од истека гарантног рока, сходно условима уговора из јавне набавке бр. 01/2020 (приказано у Моделу уговора у овој Конкурсној документацији).

Уколико Понуђач не достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року које одговара захтеваним условима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим буде закључен уговор, у складу са условима уговора о јавној набавци бр. 01/2020 – приказано у Моделу уговора ове Конкурсне документације, биће дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора, у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, са трајањем важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.

**ПОЛИСА ОСИГУРАЊА**

Понуђач је у обавези да уз понуду достави **изјаву** о прибављању полисе осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима осигурања, полису од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни као и да обезбеди осигурање радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим прописима.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је такође дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ бр. 40/2015) и другим важећим законским и подзаконским прописима.

**12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА**

Комплетмна конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.

Заинтересована лица могу извршити увид у пројектно-техничку документацију на основу које ће се изводити радови из јавне набавке бр. 01/2020 **у просторијама „Коридори Србије“д.о.о. Београд, ул. Краља Петра бр. 21**, **сваке среде** **до истека рока за подношење понуда у периоду од 09:00 часова до 15:00 часова**. Увид у документацију потребно је најавити дан раније, обавештењем о планираном доласку ради увида у пројектно-техничку документацију, са назнаком тачног времена (дана и часа) планираног доласка, на Е-mail адресу: tatjana.radukic@mgsi.gov.rs и [z.sataric@koridorisrbije.rs](mailto:z.sataric@koridorisrbije.rs) .

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште) на адресу наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26, електронске поште на e-mailtatjana.radukic@mgsi.gov.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњava конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

Отварање понуда биће спроведено одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја/овлашћења за учешће у поступку отварања понуда и покажу личне карте (идентификациони документ са фотографијом) на увид. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно попуни, а место начињене грешке парафира/потпише.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**17. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА**

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за преговарање, потписано од стране заступника понуђача.

Предмет преговарања је укупна понуђена нето цена (цена без ПДВ-а). Поступку преговања ће се приступити након отварања понуда. Преговарање ће се вршити у једном кругу и једном дану, тако што ће овлашћени представник понуђача коначну понуђену цену уписати у образац који му доставља Комисија. Понуђена цена биће унета у записник о преговарању.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

На основу износа понуђене цене за извођење радова по уговору из јавне набавке бр. 1.3.5/19, коју је овлашћени представник понуђача навео у предвиђеном обрасцу у поступку преговарања, извршиће се **корекција понуде** (корекција цена у Обрасцу структуре цене – Предмеру радова). Кориговану понуду, у складу са наведеним, понуђач је дужан да достави Наручиоцу у примереном року који Наручилац одреди у свом захтеву за достављањем кориговане понуде, на основу спроведеног поступка преговарања. Понуда коригована на наведени начин, по спроведном поступку преговарања, сматраће се коначном.

**18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР**

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена постигнута у поступку преговарања.

За примену критеријума за доделу уговора релевантна је коначна цена, утврђена на основу података из достављене понуде, односно из кориговане понуде достављене по спроведеном поступку преговарања на начин предвиђен овом конкурсном документацијом.

**19. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

**20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, путем електронске поште на e- mail tatjana.radukic@mgsi.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26; јавна набавка Додатних радова на изградњи леве траке Аутопута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**22. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА:**

Приликом сачињавања понуде понуђачи немају обавезу да употребљавају печат.

**23. ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

Из објективних разлога који се нису могли предвидети у тренутку објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку на основу које се закључује Уговор, уговорне стране могу приступити изменама уговора у погледу рокова и/или начина извршења уговорних обавеза, као и у погледу уговорене вредности радова и/или других елемената уговора, само на основу писаног споразума у форми анекса уговора. До измена у наведеном смислу може доћи из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, односно овом уговору, односно који су предвиђени посебним прописима, и то како по захтеву Наручиоца, тако и по захтеву Извођача радова, уз поштовање одредби члана 115. важећег Закона о јавним набавкама.

**V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем доказа у понуди на начин дефинисан у следећој табели, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(****члан 75. став 1. тач. 1) ЗЈН****);* | **Доказ:**  **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(****члан 75. став 1. тач. 2) ЗЈН****);* | **Докази:**  **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(****члан 75. став 1. тач. 4) ЗЈН****);* | **Докази:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и** уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (***члан 75. став 2. ЗЈН****).* | **Доказ:**  **ИЗЈАВА** (*Образац 5.* у поглављу *VI* ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*члан 75. став 2. ЗЈН).* |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(****члан 75. став 1. тач. 5) ЗЈН****),* и то:  -Решење да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за извођење радова за које одобрење за изградњу издаје министарство и то за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе **(И131Г2**). | **Доказ:**  Решење да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за извођење радова за које одобрење за изградњу издаје министарство и то за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе **(И131Г2**)*,* **у виду неоверене копије;** |

Лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни и да је достави у понуди.

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем у понуди доказа приказаних у табеларном приказу обавезних и додатних услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави захтеване доказе о испуњености обавезних услова, као и ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VII ове конкурсне документације, којом подизвођач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН за подизвођача, понуђач је дужан да достави за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Сходно одредбама ЗЈН, ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА којом се доказује испуњеност услова наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу обавезних услова (Образац 5. у поглављу VII ове конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни и да је достави у понуди.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, као што је:

• Извод из АПР-а за понуђаче који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs ).

У погледу таквих доказа, понуђач је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен одредбама ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене – Предмер и предрачун, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац 6);

7) Изјава о прибављању полисе осигурања (Образац 7);

8) Образац изјаве о расположивости потребних капацитета (Образац 8).

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку додатних радова на изградњи леве траке aуто-пута Е75, деоница: гранични прелаз „Келебија" - петља "Суботица - Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, редни број ЈН 01/2020.

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (Е-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и у наставку уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има више подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има више учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –** Додатни радови на изградњи леве траке Аутопута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, редни број ЈН 01/2020,

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | максимално 45 дана од дана пријема привремене или окончане ситуације |
| Рок важења понуде  (минимално 60 дана од дана отварања понуда) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Рок за извођење радова | Највише 45 календарских дана,  рачунајући од датума увођења изабраног понуђача у посао у својству извођача радова; |
| Гарантни период | 3 године |
| Аванс у %, односно у динарима без ПДВ-а (максимално до 10%) | \_\_\_\_\_ %, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

**(ОБРАЗАЦ 2)**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**Структура цена дата је у оквиру Предмерa радова**

**ПРЕДМЕР**

**Додатни радови на изградњи леве траке aуто-пута Е75, деоница: гранични прелаз „Келебија" - петља "Суботица - Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41**



Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:

 у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију - предмет јавне набавке;

 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију - предмет јавне набавке;

 у колони 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.);

 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.);

 на крају (у рубрици „УКУПНО“) уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а (колона 8.), односно са ПДВ-ом (колона 9).

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута Е75, деоница: гранични прелаз „Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: Потпис понуђача:

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке додатних радова на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: Потпис понуђача:

**Напомена**: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**(ОБРАЗАЦ 5)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75., СТАВ 2. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.410, ЈН број 01/2020, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА).

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75., СТАВ 2. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА).

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

**(ОБРАЗАЦ 7)**

**ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА**

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 01/2020, наша понуда буде прихваћена, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута Е75, деоница: гранични прелаз „Келебија" - петља "Суботица - Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, осигурати радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), затим од одговорности према трећим лицима и стварима, као и од професионалне одговорности за штету коју извођач радова може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ бр. 40/2015). Изјављујемо да ћемо Наручиоцу доставити полису осигурања објекта у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања од професионалне одговорности, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, све у складу са условима уговора о јавној набавци бр. 01/2020.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица:

**Напомена:**

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача, уколико се подноси заједничка понуда.

**(ОБРАЗАЦ 8)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РАСПОЛОЖИВОСТИ ПОТРЕБНИХ КАПАЦИТЕТА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*навести назив понуђача*) у поступку јавне набавке додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута Е75, деоница: гранични прелаз „Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, ЈН број 01/2020, изјављује да је потребна техничка опрема и механизација расположива, исправна и спремна за рад, на дан подношења понуда за предметну јавну набавку, као и да ће наведена - потребна техничка опрема бити расположива за рад и употребу током реализације уговора о јавној набавци 01/2020, као и да поред расположивости одговарајућих техничких капацитета, располажемо и одговарајућим кадровским и свим другим капацитетима неопходним за реализацију уговора о јавној набавци 01/2020, те да ће исти бити расположиви за употребу током реализације уговора о јавној набавци 01/2020, као и да ћемо о свакој евентуалној промени у погледу расположивости неопходним капацитетима без одлагања обавестити наручиоца.

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**VIII МОДЕЛ УГОВОРА**

**УГОВОР**

**о извођењу додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41,**

**ЈН број 01/2020**

**Закључен између:**

1. **Наручиоца**:

Република Србија,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

са седиштем у Београду, улица Немањина бр. 22 - 26,

ПИБ: 108510088,

матични број: 17855212

број рачуна: ............................................ назив банке:......................................,

које заступа................................................................... (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. **Корисника** :

Коридори Србије доо, Београд

са седиштем у Београду, улица Краља Петра бр.21,

ПИБ:.105940792,

матични број: 20498153

које заступа ........................................................... (у даљем тексту: Корисник), са једне стране,

и

3. ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... матични број: ........................................

број рачуна: ............................................ назив банке:......................................,

Е-mail: ..............................................................................

кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Извођач радова),

или

На основу Споразума Групе понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_достављеног у Понуди

................................................................................................ – носилац посла

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ:..........................

матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа...................................................................

................................................................................................ – члан групе понуђача

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ:..........................

матични број: ........................................

кога заступа................................................................... са друге стране.

Основ уговора: ЈН Број: 01/2020

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПРЕАМБУЛА**

1. -Да је **Наручилац** на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”; 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, поднео Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку чији је предмет извођење додатних радова на изградњи леве траке аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41.

- Да је Управа за јавне набавке доставила мишљења о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-5360/2019 од 27.12.2019. год.;

- Да је **Наручилац**, на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број **01/2020,** чији је предмет извођење додатних радова на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41

1. - Да је **Понуђач** доставио понуду број \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_. године, заведену код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_. године, \* као и да је, по спроведеном поступку преговарања, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку бр. 01/2020 доставио кориговану понуду, која представља Коначну понуду (у даљем тексту: Понуда) која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора *(Попуњава Наручилац)*;

- да је **Наручилац**, у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, изабрао понуду **Понуђача**  за извођење додатних радова на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41 *(Попуњава Наручилац)*

- да се у погледу извођења додатних радова на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, у складу са техничким спецификацијама и конкурсном документацијом за ЈН бр. 01/2020, обезбеђује стручни надзор у складу са одредбама члана 153. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

- да је Корисник – вршилац инвеститорске функције – Коридори Србије д.о.о. Београд - привредно друштво чији оснивач је Република Србија, у чије име оснивачка права врши Влада, и које је основано с циљем обављања послова из области саобраћајне инфраструктуре - аутопутева на територији Републике Србије, у делу вршења инвеститорске функције на изградњи аутопутева, организовања и обављања других стручних послова на изградњи аутопутева. У складу са оснивачким актом, Друштво обавља, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређују јавни путеви, следеће делатности: 1) вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; 2) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; Друштво обавља и друге делатности у складу са законом и оснивачким актом.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора је извођење додатних радова на изградњи леве траке Аутопута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, и то:

1. радови на ојачању подтла (ископ постојећег материјала подтла и уградња слојева до потребне дебљине);
2. радови на изградњи баријерe за заштиту од буке на делу Сектора 0 и Сектора 1;
3. радови на уградњи бетонских плоча.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у свему према Понуди број ............ од ..................... године, и Техничким спецификацијама, усвојеним Предмером и предрачуном и свим осталим деловима и прилозима Понуде, а који су саставни делови овог Уговора, као и у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Овим Уговором дефинишу се међусобна права и обавезе Наручиоца, Корисника и Извођача радова, вредност радова ближе описаних у ставу 1., ставу 2. и ставу 3. овог члана, рокови за извођење радова, начин и рокови плаћања, услови и начин испуњења уговорних обавеза уговарача, као и друга питања од значаја за реализацију предметног пројекта изградње.

**УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

**Члан 2.**

Уговорне стране утврђују да Уговорена вредност додатних радова из члана 1. овог Уговора износи (као у позицији “УКУПНО“ из рекапитулације усвојене понуде Извођача радова):

Радови (без ПДВ-а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара:

ПДВ (20%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и 00/100 динара динара) (*попуњава Извођач*)

Уговорена вредност радова добијена је множењем јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова и количина из предмера радова који је дат у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.

Стварна вредност радова ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова, а иста (са свим евентуалним вишковима и мањковима радова) не може бити већа од уговорене вредности радова.

У цену су урачунати, oсим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, и трошкови ангажовања радне снаге, материјала и опреме, трошкови транспорта, смештаја, комуникације, трошкови организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, акредитоване лабораторије за вршење текућих лабораторијских испитивања (у току извођења радова) у складу са условима из Техничких спецификација, и независне акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања по налогу надзорног органа, као и трошкови обезбеђења - устројавања и одржавања лабораторија, узимање узорака и неопходна испитивања ради добијања резултата (атеста) за до сада изведене (затечене радове), трошкови израде пројекта изведеног објекта, геодетског снимања свих изведених радова за потребе израде пројекта изведеног објекта, и геодетског снимања за упис у катастар непокретности, трошкови осигурања, трошкови издавања средстава обезбеђења и сви остали зависни трошкови Извођача радова.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене (није предвиђена примена клизне скале).

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3.**

Сва плаћања по овом Уговору Извођачу радова ће вршити Наручилац. Корисник неће вршити плаћања Извођачу радова по овом Уговору, нити ће Корисник сносити одговорност за било која плаћања по овом Уговору.

Трошкови административних такси и накнада за издавање законом предвиђене документације од стране надлежних државних органа представљају обавезу Наручиоца и Корисник не сноси одговорност, нити обавезу да исте надокнади, осим уколико се Наручилац и Корисник другачије не споразумеју у писаној форми. Споразум Наручиоца и Корисника у наведеном смислу не утиче на права и обавезе Извођача радова по овом Уговору и неће представљати разлог за закључење посебног анекса Уговора.

Наручилац ће до 10% (десетпроцената) уговорене вредности радова исплатити авансно, у року од 45 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање (авансног предрачуна) и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 28. овог Уговора. Укупна вредност стварно извршених радова биће исплаћена путем привремених (месечних) ситуација и окончане ситуације, са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања ситуације, уз узимање у обзир вредности правдања аванса у складу са одредбама става 4. и става 5. овог члана. Плаћање по окончаној ситуацији могуће је тек након извршења примопредаје радова и достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Правдање аванса вршиће се умањењем привремених (месечних) ситуција за износ од најмање 20% (двадесетпроцената) од вредности достављене привремене ситуације, све до правдања пуног износа плаћеног аванса.

Аванс се мора оправдати најкасније до испостављања последње привремене ситуације. У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити средство обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Плаћање ће се вршити тек након што Извођач радова достави банкарске гаранције из члана 28. овог Уговора (ниједан износ не може бити исплаћен пре достављања траженог средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања), а у складу са Споразумом Групе понуђача којим је предвиђена неограничена солидарна одговорност чланова Групе понуђача који је достављен у Понуди Извођача радова и прихваћен од стране Наручиоца, уколико Извођач радова наступа као члан Групе понуђача.+

Исплате ће се вршити на рачуне које одреди Извођач радова.

**Члан 4.**

Цену за радове из члана 1. овог Уговора Наручилац ће исплатити Извођачу радова на следећи начин:

- ............ % авансно (до 10%), односно .................динара без ПДВ-а, у року од 45 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање (авансног предрачуна) и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 28. овог Уговора (\**уколико је, у складу са достављеном понудом, уговорен аванс*).

Начин плаћања:

- Укупна вредност стварно извршених радовима који су предмет овог Уговора биће исплаћена на основу испостављених привремених (месечних) ситуација и окончане ситуације уз узимање у обзир вредности правдања аванса у складу са одредбама члана 3., став 4. и став 5. овог Уговора;

Привремене ситуације се испостављају месечно, најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

Од укупне вредности сваке привремене (месечне) ситуације Наручилац ће обуставити 5% на име задржаног износа који служи за отклањање недостатака након завршетка радова. Овај задржани износ може бити исплаћен Извођачу радова по завршетку радова, али уз претходно достављање безусловне, наплативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од трајања гарантног рока.

**Члан 5.**

Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.

Ситуације (привремене/месечне и окончана) које се испостављају Наручиоцу морају бити потписане и оверене од стране Стручног надзора.

Привремене ситуације Извођач радова подноси Стручном надзору у року од 5 дана од последњег дана на који се привремена ситуација односи, односно - најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец. Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршетку радова, извршеном техничком прегледу, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну, и уз достављање гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, преко Стручног надзора и Корисника:

 фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;

 фотокопије листова грађевинског дневника за претходни месец, за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене;

 фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора;

 уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији.

Уз окончану ситуацију, Извођач радова је дужан да достави и гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац није дужан да изврши плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, привремене (месечне) ситуације и окончану ситуацију Извођач радова доставља Стручном надзору на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, Стручни надзор, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Кориснику на оверу. Корисник у даљем року од 7 дана од дана пријема контролише достављену ситуацију и прослеђује је Наручиоцу на оверу и плаћање неспорног дела ситуације. Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

**РОК**

**Члан 6.**

Извођач радова се обавезује да радове изврши у року од највише 45 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Под даном завршетка радова сматра се дан када Стручни надзор и Извођач радова констатују у грађевинском дневнику да су радови завршени.

**Члан 7.**

Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране у форми анекса овог Уговора о томе постигну писани споразум, и то из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, овом Уговору, односно који су предвиђени посебним прописима, и то како по захтеву Наручиоца, тако и по захтеву Извођача радова, уз поштовање одредби члана 115. важећег Закона о јавним набавкама. Ти разлози могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, актима и/или мерама државне власти, потребом за отклањањем ризика од наступања штете, вишом силом, ванредним околностима или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу.

Уколико Наручилац утврди да Извођач радова не прати динамику извршења посла (уговорних обавеза) и ако након писаног упозорења у року наведеном у писаном упозорењу не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, и изврши наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

**Члан 8.**

Извођач радова има право на продужење рока наведеног у члану 6. овог Уговора из објективних разлога везаних за извођење радова у складу са законом, а који разлози би се појавили током извођења радова, као и у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Извођач радова има право на продужење рока наведеног у члану 6. овог Уговора из разлога наведених у члану 7., став 1. овог Уговора, а посебно из следећих разлога:

1) због природних догађаја који имају карактер више силе, односно природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова;

2) због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова, или због мера предвиђених актима надлежних органа, односно због аката, мера и радњи надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова за испуњење уговорних обавеза Извођач радова.

3) због поступака Наручиоца: ако је поступцима Наручиоца био спречен да изводи радове или је због тих поступака извођење радова знатно отежано. Поступцима Наручиоца у наведеном смислу сматрају се неиспуњење или неуредно испуњење његових обавеза, као што су отклањање недостатака у техничкој документацији на основу које се изводе радови, исплата аванса и исплата привремене ситуације. Извођач може обуставити радове због неиспуњења обавезе Наручиоца тек по истеку примереног рока који је оставио Наручиоцу за испуњење обавезе;

4) непредвиђени радови који су од условљавајућег значаја за даљу реализацију пројекта изградње за које Извођач радова приликом закључивања уговора није знао, нити је могао знати да се морају извести.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми, уз сагласност Стручног надзора, предлог Кориснику за продужење уговореног рока за завршетак радова. Корисник је обавезан да о наведеном захтеву изда мишљење са одговарајућим предлогом и исто достави Наручиоцу у року од највише 14 дана од пријема захтева.

Извођач радова нема право на продужење рока из разлога повезаних са извођењем радова који су предмет овог Уговора у следећим случајевима:

 ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;

 атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време покретања поступка јавне набавке на основу које је закључен овај Уговор.

**УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА У ПОСАО**

**Члан 9.**

Наручилац писмено обавештава Корисника, Извођача радова и Стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у посао, у примереном року који претходи датуму за увођење извођача у посао.

Извођач радова ће бити уведен у посао у року од највише 10 дана од дана закључења овог Уговора.

Стручни надзор уводи Извођача радова у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу радова:

 одобрење за изградњу, односно грађевинску дозволу (дефинисано у члану 1., став 1. овог Уговора);

 пројектно-техничку документацију;

 решење(а) о именовању стручног надзора.

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок од 10 дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете.

Стручни надзор уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.

**ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

**Члан 10.**

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања Уговора достави оквирни динамички план извођења додатних радова по појединачним позицијама, а у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу детаљни динамички план извођења уговорених радова.

Уколико Корисник утврди да Извођач радова не реализује радове у складу са детаљним динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења писменог упозорења, Корисник не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату гаранције банке за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача падају на терет Извођач радова.

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**Члан 11.**

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе према пројектно-техничкој документацији, у складу са усвојеном Понудом, са Одобрењем за изградњу, као и у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и другим релевантним законима и прописима који су на снази, а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Ради извршења додатних радова која су предмет овог Уговора Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, обезбеди и одржава акредитовану лабораторију за вршење текућих и независну акредитовану лабораторију за вршење контролних испитивања приликом извођења радова, изврши потребна испитивања објекта за већ изведене радове (затечене радове) - узимање узорака и неопходна испитивања ради добијања резултата (атеста) за до сада изведене (затечене радове), изврши све припремне, главне и завршне радове, постави и одржава привремену саобраћајну сигнализацију, предузме мере за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, као и све друго што је неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

**Члан 12.**

Извођач радова је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку бр. 01/2020 и Понуде.

Извођач радова се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова за све предвиђене врсте радова, са личним лиценцама, и да решења о именовању достави стручном надзору.

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане одредбама важећег Закона о планирању и изградњи.

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова , Извођач радова је у обавези да, добије писмену сагласност Корисника и Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач радова је дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

**Члан 13.**

Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао, изврши следеће:

 да детаљно проучи пројектно-техничку документацију и да Наручиоцу достави извештај о прегледу наведене документације.

 да изврши потписивање и оверу пројекта на основу кога се изводе радови у складу са чланом 152., став 1., тачка 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон);

 донесе Решења о именовању одговорних извођача радова у складу са чланом 152., став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи и да личне лиценце одговорних извођача радова достави стручном надзору;

 именује лице за безбедност и здравље на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017 – и др. закон) - координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Службени гласник РС бр. 14/2009 и 95/2010).

**Члан 14.**

Извођач радова је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са предмером радова из Понуде Извођача радова, у року до 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу:

1. На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Извођача радова. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то:

- план ангажовања потребне радне снаге;

- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;

- план набавке потребног материјала;

- финансијски план реализације извођења радова по месецима;

- пројекат организације градилишта;

2. Пројекат технологије извођења радова;

3. План превентивних мера;

4. Елаборат заштите на раду и противпожарне заштите;

5. Детаљан топографски план терена пре почетка извођења радова;

6. Списак производних погона (база) / радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са подацима о адресама и бројевима телефона, радном времену и контакт особама.

**Члан 15.**

Извођач радова је дужан, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са предмером радова из Понуде, да изврши и следеће активности и радове:

1. обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње наведеног објекта;

2. преузме оперативни полигон од стране Стручног надзора, изврши контролу оперативног полигона и обнови и допуни оперативни полигон по потреби;

3. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме,

4. приликом одређивања позајмишта материјала поступи у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр.101/2015);

5. за материјал и опрему који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робе и друге документе у складу са законом и достави их на увид Стручном надзору, а на дан извршене примопредаје објекта, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу.

6. обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

7. обезбеди контролу изведених радова у току грађења објекта;

8. обезбеди геодетско снимање подземних инсталација у складу са Законом о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС,

96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон и

41/2018 - др. закон);

9. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;

10. у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине;

11. у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

12. постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију, предузме мере за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја на постојећој саобраћајници током извођења радова;

13. изврши геодетско снимање изведеног објекта и изради Елаборат геодетских радова за упис објекта у катастар непокретности и преда Елаборат надлежној Служби катастра непокретности и Наручиоцу;

14. изради (обезбеди) пројекат изведеног објекта у складу са важећим прописима;

15. обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду

Комисије за технички преглед објекта;

16. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;

17. учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

18. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;

19. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

20. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

21. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

22. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

**Члан 16.**

Извођач радова је обавезан да обезбеди о свом трошку:

1. извођење свих припремних радова и изврши организацију градилишта;

2. две опремљене канцеларије на градилишту за потребе Стручног надзора и Корисника;

3. грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ, интернет и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, одношење смећа и др., од дана увођења у посао, до примопредаје објекта;

4. лабораторију са важећом акредитацијом за вршење текућих лабораторијских испитивања (у току извођења радова) у складу са условима из Техничких спецификација и конкурсне документацију за јавну набавку бр. 20/2019, и независну лабораторију са важећом акредитацијом за вршење контролних испитивања по налогу надзорног органа, као и трошкове обезбеђења - устројавања и одржавања лабораторија; лабораторије морају бити акредитоване за вршење испитивања у складу са прописима Републике Србије.

5. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у посао, у сагласности са чланом 149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и по упутству Корисника;

6. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

7. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме до пуне вредности;

8. обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје.

Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, противпожарне заштите, као и да предузима све друге мере прописане одредбама закона који регулише безбедност и здравље на раду и одговарајућих подзаконских аката.

**Члан 17.**

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач радова је дужан да поступи по свим писменим примедбама Корисника и Стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.

Извођач радова је дужан да сваких 15 дана изврши, заједно са Стручним надзором, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач радова и Стручни надзор, а Извођач радова га, преко Стручног надзора, доставља Кориснику.

У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.

**Члан 18.**

Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације, и следећу документацију:

1. грађевински дневник у складу са релевантним прописима - Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге («Службени гласник РС» бр. 22/2015);

2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених количина; са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и стручног надзора;

3. детаљни динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ за организовање, извршење и праћење реализације;

4. атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта, све у складу са техничким спецификацијама и условима из Понуде Извођача радова која представља саставни део овог Уговора.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца и Корисника и Извођача радова, Извођач радова је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације Уговора, записнички преда Наручиоцу.

**Члан 19.**

Извођач радова се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама, као и у складу са писменим инструкцијама Корисника. Ако Извођач радова не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Корисника, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату гаранције банке за добро извршење посла.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА У ПОГЛЕДУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

**Члан 20.**

Обавезе Наручиоца су:

1. да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,

132/2014, 145/2014 и 83/2018);

2. да обезбеди предају Извођачу радова пројектно-техничке документације;

3. да редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене oдобрене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

Обавезе Корисника су:

1. да формира радни тим за координацију и комуникацију;

2. да омогући увид Извођачу радова у пројектно-техничку документацију која представља основ за извођење радова, сходно члану 1. овог Уговора. Корисник ће наведену пројектно-техничку документацију доставити у дигиталном облику;

3. да у року од највише 14 дана решава све захтеве Извођача радова и доставља одговоре у писменој форми;

4. да благовремено решава (потписује и прослеђује Наручиоцу), уз претходну писмену и образложену сагласност стручног надзора, захтеве који се односе на:

 евентуалне вишкове и мањкове радова и непредвиђене радове;

 евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

5. да контролише, ревидује и усаглашава понуде за додатне радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;

6. да учествује у раду Комисије за технички преглед;

7. да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у раду те Комисије

8. да редовно подноси извештаје Наручиоцу.

**ВИШКОВИ/МАЊКОВИ, НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

**Члан 21.**

Наручилац може издавати налоге за измене и прилагођавање техничке документације и предмера радова по основу документације коју је издао Стручни надзор и на тој основи издавати писмени налог за:

- Измену обима уговорених радова (врсте и квалитета уговорених радова) – вишак/мањак радова;

- Обављање додатних радова – непредвиђени и накнадни радови.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања или продужетак рока без претходне писмене сагласности Наручиоца коју ће он издати преко Корисника.

**Члан 22.**

Промене количине изведених радова у односу на количине из Предмера и предрачуна радова (вишкови и мањкови радова) не могу утицати на промену јединичних цена, али промене количина утичу на промене Уговорене вредности радова.

У оквиру Уговорене вредности радова, на основу Прегледа вишкова и мањкова уговорених радова, овереног од стране Стручног надзора и Корисника, Наручилац може дати налог/сагласност за измене обима уговорених радова (вишкови/мањкови радова), према јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова. Вредност одобрених вишкова радова по овом основу не може бити већа од вредности одобрених мањкова, тако да промене количине изведених радова не утичу на укупну Уговорену вредност (цену) радова.

Остале промене количина изведених радова у односу на количине из предмера и предрачуна радова (вишкове радова) Наручилац може поверити Извођачу радова на основу закљученог анекса овог Уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у случају непостојања услова за закључење анекса овог Уговора у наведеном смислу, као и у случају додатних (непредвиђених) радова, такве радове Наручилац ће поверити Извођачу радова само на основу спроведене процедуре јавне набавке и усвојене понуде од стране Наручиоца.

За непредвиђене радове Стручни надзор проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине тих радова и са детаљним образложењем доставља Кориснику и Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 14 дана од дана пријема.

Извођач радова је обавезан да достави, у року који одреди Корисник, понуду за измене уговорених количина радова према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење Стручног надзора.

Понуда за измене уговорених количина радова у односу на количине из предмера радова треба да садржи:

1. преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Извођача радова и Стручног надзора;

- Предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Извођача радова и Стручног надзора (Стручни надзор оверава да је сагласан са описима и количинама позиција).

 Детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова (непредвиђених/додатних радова) везаних за понуде за измене уговорених количина радова утврђују се у складу са "Нормативима и стандардима рада у грађевинарству“ - (издавач: „Грађевинска књига“) **или** на основу обрачуна трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за измене уговорених количина радова, на основу обрачуна трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа и других релевантних елемената.

Стручни надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Корисника, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (непредвиђени радови) и вишкова радова, као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови).

**Члан 23.**

Извођач радова се обавезује да све вишкове радова за које постоји писмена сагласност Корисника изведе по уговореним јединичним ценама.

Наручилац неће платити вишкове радова који нису извршени у складу са техничком документацијом, а за које не постоји писмена сагласност Корисника.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац неће платити Извођачу радова евентуалне вишкове радова који нису одобрени у вредности одобрених мањкова, у складу са одредбама члана 22., став 2. овог Уговора, осим у случају измена уговора закључењем посебног анекса у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно по спроведеној процедури нове јавне набавке и усвојене понуде од стране Наручиоца.

**ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

**Члан 24.**

Извођач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Корисника и Наручиоца о року завршетка додатних радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, у примереном року пре завршетка свих радова.

Технички преглед објекта обезбеђује Наручилац, односно Наручилац преко другог лица које за то има интерес, у складу са Законом.

**Члан 25.**

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим захтевима те Комисије.

Корисник и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну документацију према важећем Закону о планирању и изградњи и другим релевантним прописима - Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката.

Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем (записником), констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача, наплатом гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац, и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити активностима за примопредају и коначни обрачун изведених радова. Комисија ће бити састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу 2. овог члана, односно релевантног важећег прописа који регулише предметну област.

**Члан 26.**

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун у две фазе:

1) I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације у складу са законом и релевантним подзаконским актима. У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

2) II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача радова, ангажовањем трећих лица, наплатом гаранције банке за добро извршење посла, односно из задржаног износа који служи за отклањање недостатака након завршетка радова.

Извођач радова по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију.

**ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА**

**Члан 27.**

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором, као и сам Уговор, Извођач радова ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза и не може их користити у друге сврхе без посебне писмене сагласности Наручиоца.

**ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ОБАВЕЗАМА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ДРУГИ УСЛОВИ УГОВОРА**

**Члан 28.**

Извођач радова је обавезан да у року од највише 10 дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу:

 захтев за уплату аванса и банкарску гарацију за повраћај авансног плаћања која одговара условима за средства обезбеђења, прописаним конкурсном документацијом за јавну набавку по основу које је овај Уговор закључен, снабдевену клаузулом да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и која мора да гласи на пун износ уговореног аванса без ПДВ-а, са роком важности најмање 12 месеци од дана потписивања уговора, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима (\**уколико је уговорен аванс, у складу са Понудом*);

 банкарску гаранцију за добро извршење посла која одговара условима за средства обезбеђења, прописаним конкурсном документацијом за јавну набавку по основу које је овај Уговор закључен, у висини 10% укупне уговорене вредности из члана 2. овог Уговора без ПДВ-а, са роком важности 12 месеци од дана потписивања уговора. Гаранција банке мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

 полисе осигурања.

У случају да се не изврши повраћај аванса до предвиђеног рока за извршење уговорних обавеза, 15 дана пре његовог истека Извођач радова је обавезан да достави нову банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, са новим роком важења.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања у случају из става 2. овог члана, може гласити на износ неоправданог дела аванса у тренутку издавања банкарске гаранције.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

Извођач радова се обавезује да банкарску гаранцију за добро извршење посла продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова, и то тако да рок њихове важности буде за 60 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова.

У случају неоправданог продужења рока из члана 6. овог Уговора, овај Уговор представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла.

**ОСИГУРАЊЕ**

**Члан 29.**

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим прописима.

Извођач радова је такође дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ бр. 40/2015) и другим важећим законским и подзаконским прописима.

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом осигурања

**УГОВОРНА КАЗНА – ПЕНАЛИ**

**Члан 30.**

Уколико Извођач радова не изврши уговорене радове у уговореном року из члана 6., дужан је платити Наручиоцу на име уговорне казне 2 ‰ (два промила) од укупне уговорене вредности из члана 2. овог Уговора за сваки дан прекорачења уговореног рока, с тим да укупан износ уговорне казне не може да пређе 10% од укупне уговорене вредности из члана 2. овог Уговора.

За евентуални новчани износ обрачунатих пенала умањиће се износ за плаћање по привременој и/или окончаној ситуацији. Уколико Извођач радова надокнади кашњење у реализацији радова до истека уговореног рока, уговорна казна се неће обрачунати приликом коначног обрачуна.

**ГАРАНТНИ РОК И БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

**Члан 31.**

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи, односно за отклањање недостатака који су последица грешака у извођењу радова износи 3 (три) године рачунајући од дана примопредаје. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Предвиђени гарантни рок не искључује одговорност Извођача радова за солидност градње прописану законом којим се уређују облигациони односи.

Извођач радова је дужан да уз окончану ситуацију достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која одговара условима за средства обезбеђења, прописаним конкурсном документацијом за јавну набавку по основу које је овај Уговор закључен, и која мора бити снабдевена клаузулом да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора, у висини од 5% од уговорене вредности из члана 2. овог Уговора без ПДВ-а, са трајањем важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.

**Члан 32.**

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца или Корисника, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од стране Наручиоца или Корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете.

**ПОДИЗВОЂАЧ\***

**Члан 33.**

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

\*

Извођач радова ће део услуга које су предмет овог уговора извршити преко Подизвођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у свему у складу са понудом број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио.

*или /алтернативно:*

На реализацији овог Уговора није ангажован подизвођач.

**ПРОМЕНА ПОДАТАКА**

**Члан 34.**

Извођач радова је дужан да, без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени података, односно промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке на основу којег је овај Уговор закључен, а која наступи током важења овог Уговора, и да је документује на прописан начин.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 35.**

Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

**Члан 36.**

Уколико Извођач радова није успео или је одбио да достави гаранцију за повраћај авансног плаћања, односно гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана потписивања Уговора, сматраће се да Уговор није ни закључен и Наручилац стиче право да наплати гаранцију за озбиљност понуде.

Извођач радова је дужан да се строго придржава обавеза дефинисаних овим Уговором. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла, односно банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

**Члан 37.**

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач радова након потписивања Уговора и у складу са условима истог, не започне са припремним радовима у року од 7 дана од достављања писменог налога Наручиоца;

- ако Извођач радова не започене извођење уговорених радова најкасније по истеку накнадно остављеног рока од дана увођења у посао који је одредио Наручилац у складу са одрeдбама члана 9. став 4. овог Уговора;

- ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 15 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач радова радове изводи неквалитетно, не изводи их у складу са техничком документацијом за извођење радова и Понудом која је саставни део Уговора;

- ако Извођач радова не поступа по налозима Стручног надзора и Корисника приликом извођења радова;

- ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана, или ако одустане од даљег рада.

У случају једностраног раскида Уговора, Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и да активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова и цене радова новог извођача за те радове.

**Члан 38.**

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

**Члан 39.**

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Кориснику преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

На сва питања која нису прецизирана овим Уговором, а односе се на споразумни, једнострани раскид, као и отказ уговора, примењиваће се релевантне одредбе Закона о облигационим односима.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 40.**

Из објективних разлога који се нису могли предвидети у тренутку објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку на основу које је закључен овај Уговор, уговорне стране могу приступити изменама уговора у погледу рокова и/или начина извршења уговорних обавеза, као и у погледу уговорене вредности радова и/или других елемената уговора, само на основу писаног споразума у форми анекса уговора. До измена у наведеном смислу може доћи из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, односно овом уговору, односно који су предвиђени посебним прописима, и то како по захтеву Наручиоца, тако и по захтеву Извођача радова, уз поштовање одредби члана 115. важећег Закона о јавним набавкама.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 41.**

Уговор је закључен на српском језику.

Сва комуникација приликом реализације овог Уговора ће се вршити у писменој форми и то на српском језику.

**Члан 42.**

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог Уговора разликују од података наведених у овом тексту Уговора, важећи је текст овог Уговора.

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, из разлога и на начин предвиђен овим Уговором.

**Члан 43.**

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова бити надлежан Привредни суд у Београду.

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе важећег Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и други важећи пропис Републике Србије.

**Члан 44.**

Саставни део овог Уговора чине:

* усвојена Понуда Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_.године;
* Предмер и предрачун;
* техничка документација (Техничке спецификације - Прилог из Конкурсне документације).

**Члан 45.**

Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци и ступа на снагу даном стављања последњег потписа од стране уговарача.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2020.годину. Плаћање доспелих обавеза у 2020. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020.годину.

За део реализације уговора који се односи на 2021.годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2021. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Овај Уговор закључен је у 9 (девет) истоветних примерака, од којих сваки потписник задржава по 3 (три) примерка.

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА: НАРУЧИЛАЦ:**

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА,**

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,**

**САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КОРИСНИК:**

**„КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена**: овај Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

• Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

• Приликом подношења Понуде свака страна Модела уговора мора бити потписана од стране понуђача, а сам Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача на месту које је за то предвиђено.

**IX ПРИЛОГ 1**

**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**за јавну набавку додатних радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 – саобраћајнa веза**

**од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00,**

**и**

**додатних радова на изградњи дела Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41**

**ЈН број 01/2020**

**Садржај:**

1. Технички опис радова .............................................................................. 71

2. Технички услови за извођење радова ............................................. 73

**Технички опис радова**

1. **Радови на ојачању подтла (ископ постојећег материјала подтла и уградња слојева до потребне дебљине)**

На основу спроведених претходних геотехничких испитивања у оквиру реализације пројекта по *Основном уговору*, утврђено је постојање знатних одступања у односу на уговором и техничком документацијом евидентирано стање и планиране радове. Констатовано је да се у току радова указала потреба за уклањањем слабо носивог тла на делу трасе на **Сектору 0 од km 1+225,00 до km 1+328,85 (од ПР 35 до ПР 40), као и на делу трасе Сектора 1 од km 1+328,85 до km 1+692,90 (од ПР 2-1 до ПР 22), од km 1+692,90 до km 2+050,00 (од ПР 22 до ПР 37) и од km 2+850,00 до km 2+965,00 (од ПР 69 до ПР 75)**, односно за ojaчањем подтла, према следећој спецификацији:

Сектор 0 од профила 36 до профила 40

Сектор 1 од профила 2.1 до профила 8

Сектор 1 од профила 8 до профила 22

Сектор 1 од профила 22 до профила 37

Сектор 1 од профила 69 до профила 75

Приликом ископа материјала на пројектовану коту подтла на наведеним деловима Сектора 1, на целој ширини подтла, појавио се глиновити, прашинаст материјал повећане влажности и недовољне носивости и збијености на целој ширини подтла. Поред тога, на профилу ПР 2-1 на cca 35m лево од осовине саобраћајнице налази се вештачко језеро, чији ниво воде је на истој висини као пројектовано подтло. Истовремено, на делу трасе од профила 19 до профила 22 налази природно језеро – мочвара, која својим контурама улази у саму трасу саобраћајнице; ниво воде у језеру је cca. 30cm испод пројектоване коте подтла. Материјал подтла има велику влажност управо због континуалног цеђења воде из језера у околни терен, и тако и у трасу саобраћајнице, а да ниво подземне воде није могуће смањити због контиуналног дотока воде у трасу.

На делу трасе од ПР 22 до ПР 27 ископан је одводни канал поред трасе са леве стране, за одвод и цеђење подземне воде са трасе. Међутим због високог нивоа подземне воде, која је на cca 30cm нижем нивоу него пројектована висина подтла, није могуће смањити ниво влажности тла , или извршити сушење материјала подтла.

Испитивањем подлта констатовано је да постоји велика влажност материјала подтла и да је немогуће постићи тражену збијеност и носивост подтла. Увидом у техничку документацију (*Елаборат геомеханичких радова за Аутопут Е-75, деоница: Лева трака деонице Гранични прелаз ’’Келебија’’ – ’’петља Југ’’, сектор 1: Гранични прелаз ’’Келебија’’ – укрштај са државним путем IB реда бр.12 (М-17.1), од km 1+320.00 до km 12+800.00*), **пре пројектовања извршена теренска испитивања (сондажне јаме), али само на делу трасе од km 2+500,00 до km 20+000,00, тако да Елаборат није размотрио стање тла и терена на овој деоници трасе, где се појавила потреба за ојачањем подтла**.

Ради превазилажења горе описане ситуације, потребно је материјал у подтлу ископати до дубине где се налази носиви слој тла и ископану земљу заменити слојем песка у истој дебљини, како би се повећала носивост подтла. Овим би се добило ојачано подтло, које би могла да носи слојеве насипа и коловозне конструкције предвиђених пројектом. Потребне количине подтла коју је потребно заменити је 16.329,86 m3.

1. ***Радови на изградњи баријерe за заштиту од буке на делу Сектора 0 и Сектора 1***

Горе наведеном пројектном документацијом на основу које се изводе радови није предвиђена изградња баријере за заштиту од буке.

Због притужби локалног становништва, а пре свега ради заштите од буке ергеле коња чији су власници и иницирали наведени предлог подношењем притужбе, дато је решење баријере за заштиту од буке у виду насипа са армираном земљом.

Узимајући у обзир факторе од значаја за очување социјалних, еколошких и других битних аспеката на које утиче реализација пројеката изградње путне инфраструктуре, констатовано је да постоји оправдана потреба за изградњом баријере за заштиту од буке на делу трасе на крају Сектора 0 и почетку Сектора 1.

Као баријера за заштиту од буке предвиђен је насип од земље армиране геомрежама, висине 5.20m, у дужини од 450m и то од km 1+170 до km 1+620. Косине насипа су под углом од 70° и ширином круне насипа од 1.50m. Насип је постављен тако да је ножица насипа удаљена 2.0m од ивице коловоза. У делу где је површина коловоза са попречним нагибом ка насипу за заштиту од буке, у простору између коловоза и ножице насипа, постављају се елементи система одводњавања којим се прикупља вода са коловоза и контролисано води до реципијента.

Приликом пројектовања насипа од армиране земље за заштиту од буке коришћени су одређени производи са својим карактеристикама. У случају промене производа (одговарајућих карактеристика), неопходно је поново извршити прорачун узевши у обзир карактеристике конкретних производа и доказати стабилност тако пројектованог насипа.

1. ***Радови на уградњи бетонских плоча***

Увидом у *Пројекат за извођење изградње леве траке ауто-пута Е75, деоница: гранични прелаз ’’Келебија’’ – Петља „Суботица Југ’’, Сектор 0 – кружна раскрсница*, констатовано је да постоји позиција: *„Набавка, транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената - бетонских плоча дебљине д=8 cm и шине 30 cm на саобраћајним острвима*“ у дужини од 534,80 m, као и да наведено није обухваћено уговореним предмером радова за Сектор 0.

**Технички услови за извођење радова**

Позиције радова су усклађене са позицијама радова дефинисаним у ***Основном Главном пројекту*** (ЦПВ 2010.год.) а биће изведене према техничким условима истог пројекта - Главни пројекат Аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз “Келебија” - петља “Суботица Југ”, **Књига 16 - Технички услови.**

Претходно наведене позиције радова су саставни део конкурсне документације за јавну набавку бр. 20/2019 – јавна набавка радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", ЈН број 20/2019, по чијем спровођењу је закључен Уговор *о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",* *Сектор 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41*, дел. бр. Уговора код Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Наручиоца: 404-02-71/6/2019-02 од 31.07.2019. године.

Технички услови за позиције радова које су се због специфичности решења појавиле а нису обухваћене у горе наведеном пројекту биће дефинисани у наставку текста.

12060 израда насипа од материјала из локалних позајмишта

Напомена: За извођење радова по овој позицији важе услови прописани у Основном Главном пројекту, Књига 16 – Технички услови, Позиција 12060 – Израда насипа од материјала из локалнх позајмишта са промењеним критеријумом за еквивалент песка на вредност Epes>30%. Еквивалент песка према СРПС У.Б1.40 мора бити већи од 30%.

12061 Израда насипа за заштиту од буке од земљаног материјала из локалних позајмишта.

Израда насипа обухвата насипање, разастирање, грубо односно фино планирање,квашење и збијање материјала у насипу, према димензијама одређеним у пројекту. Сав рад мора бити изведен у складу са пројектом и овим техничким условима.

За израду насипа употребиће се сви аноргански материјали прописаних квалитета.

У насипе се не могу уградити органски отпаци, корење, бусење, односно материјал који би временом, због биохемијског деловања, променио своје механичко-физичке особине.

Прописи по којима се контролише квалитет материјала који се уграђује у насип:

* СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
* СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
* СРПС У.Б1.014 - одређивање запреминске масе чврстих честица.
* СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске масе
* СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријаког састава
* СРПС У.Б1.020 - одређивање граница конзистенције
* СРПС У.Б1.024 - одређивање сагорљивих и органских материја
* СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја воде.
* СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости (CBR %)

Одређивању садржаја органских и сагорљивих материја, као и промене запремине тла треба прибећи само у специфичним случајевима (сумњиви материјали).

*Претходна испитивања материјала за насип*

При испитивању подобности земљаних материјала за израду насипа, треба испитати све материјале из усека и позајмишта са кохерентним тлом, укључујући и кохерентне материјале у мешаним материјалима. Потребно је извршити следећа испитивања:

* Природна влажност
* Прокторов опит (макс. сува запреминска маса и оптимална влажност).
* Испитати гранулометријски састав и степен неравномерности.
* Испитати Атербергове границе конзистенције: границу течења, границу ваљања, индекс пластичности и Касаграндеов критеријум на мраз.
* На основу предњег, утврдити групни индекс (Ig).

*Критеријуми за оцењивање квалитета материјала пре уграђивања*

* Влажност материјала треба да је таква да се при сабијању може постићи прописани квалитет (близак оптималном);
* Минимална запреминска маса остварена у лабораторији са енергијом Е=600 kN/m3, треба да износи за насипе до 3 м, 15.0 kN/m3,
* Оптимална влажност мања од 25%;
* Граница течења мања од 65%;
* Индекс пластичности мањи од 30%;
* Степен неравномерности "U" није мањи од 9;
* Садржај органских материја мањи од 6%;

При испитивању подобности земљаних материјала за израду насипа, извршити испитивање материјала из сваког усека и позајмишта, као и при свакој промени материјала. Опите треба обавити на минимум два узорка за сваку врсту материјала.

*Израда насипа од армиране земље*


Израда насипа од армиране земље може почети тек пошто надзорни орган одобри доње слојеве. Кораци у изградњи насипа су следећи:

1. Поставити припремљене комаде геомреже под правим углом према ивици насипа. Преклопи између мрежа требали би бити око 10 до 15cm.
2. Прецизно поставити челичну арматурну мрежу, савијену под потребним углом, на претходно постављену геомрежу. Елементи морају бити прецизно поравнати тако да је нагиб косине одговара пројектованом. Елементи суседних оплата морају се поравнати тако да вертикалне шипке елемената могу бити повезане жицом. Потребно их је везати на три места, тако да се оплате не размакне током разастирања материјала. Да би се постигао жељени нагиб косине, елементи се морају учврстити причврсним сидрима, размаком 60 до 80 cm.


НАПОМЕНА: Ради сигурности особља и материјала, шипке челичне мреже морају бити савијене уназад. Ако такви елементи нису доступни, на оштре крајеве мреже мора се поставити одсечена пластична цев или U профил како би се спречио ризик од повреда. Тек након уклањања сваког слоја.



1. Противерозијска геомрежа се поставља паралелно са елементима оплате дуж целе дужине насипа, одсеца се и поставља унутар оплате. Иста се поставља тако да прекрива водоравну површину елемената оплате ширине 40 до 50cm. Противерозијска геомрежа се поставља тако да виси најмање 60cm изнад ивице на врху оплате. Ако је потребно, може се поново напунити земљом, посебно у случају јаких ветрова.



1. За изградњу насипа може се користити локално тло под условом наведеним касније у тексту. Непосредно иза челичних елемената обично се користи земља бољег квалитета (хумус) са максималном гранулацијом од 40mm. Овај материјал садржи храњиве састојке који ће убрзати раст вегетације. Материјал за насипање треба постављати полако и постепено, а дебљина сваког слоја не сме бити већа од 30cm. Површина уграђеног материјала мора се изравнати да би се добила равна површина пре збијања. Након што је сабијање завршено, потребно је да оплата “вири”од 5cm из слоја материјала за насипање као водич за постављање елемената за следећи слој.




1. Сваки слој насипа мора да буде набијен у пуној ширини одговарајућим механичким средством. Сва неприступачна места за механизацију, или места где би употреба тешких средстава за набијање била неприкладна из других разлога треба набијати другим погодним средствима или методама, чијa употребa подлеже одобрењу надзорног органа.

Сваки слој насипа мора да буде пре почетка набијања овлажен или просушен до оптималне влажности која је у складу с претходним испитивањима, при којој се употребљена врста материјала може набити до захтеване збијености. Уколико се након набијања и контроле квалитета не наставља одмах с насипањем следећег слоја, већ се наставља с насипањем након дужег временског периода, под различитим временским приликама, пре насипања треба поново контролисати квалитет збијености


Набијање се започиње на предњој ивици елемената оплате и наставља се према задњем делу како би се поравнао геотекстил. Потребно је водити рачуна да се не оштете елементе оплате или сидра, па се ручни компактори обично користе у средини. Да би се спречило стварање рупа у предњем делу насипа, материјал се мора ручно поставити лопатом. То такође олакшава спречавање постављања материјала гранулације веће од 40cm.

Рад на насипању биће прекинут у свако доба кад није могуће постићи задовољавајуће резултате, нарочито због кише, високих подземних вода, или неких других атмосферских непогода. По овом основу извођач нема право на било какву накнаду.


Материјал насипа не сме се уградити на смрзнуте површине, нити се сме уградити на снег и лед.



1. Када је слој насипа од армиране земље завршен, противерозијска геомрежа која је остала да “виси” прек оплате се пресавија преко уграђеног слоја. На уграђени слој насипа се положе следећи слој геомреже и поступак уграђивања следећег слоја насипа се понавља. Завршни слој противерозијске геомреже прекривен је са најмање 15cm слојем земље. Круна насипа од армиране земље није консолидована јер то спречава раст вегетације.



1. Уградња елемента оплате за следећи ниво увек се врши тако да се помера према унутра, као што је приказано на слици. Затим се наставља са изградњњом како је наведено у горњим корацима.



*Контрола квалитета уграђивања*

Прописи по којима се врши контрола

* СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
* СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
* СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
* СРПС У.Б1.046 - одређивање модула стишљивости кружном плочом

Критеријум за оцену квалитета уграђивањe кохерентних и мешаних материјала до 20% каменитог материјала

* Захтеви минимум % збијеност по стандардном Прокторовом поступку Е=600 kN/m3
* Слојеви насипа, преко 2.0 m од подножја насипа до висине 2,00m испод коловоза 98%
* Слојеви насипа високих до 2,00m и слојеви виших насипа, од планума доњег слоја-постељице до 2,00 m испод коловоза 100%
* За рефулирани песак 97%

Критеријум за оцењивање квалитета уграђивања код некохерентних мешаних материјала с више од 20% камених материјала.

* Минимална захтевана вредност модула стишљивости (МС) за некохерентне и мешане материјале различитог гранулометријског састава одређује се према следећим критеријумима, а с плочом Ø30cm.
* За мешане материјала са 20-35% каменитих материјала МС = 25 - 30 MPа
* За мешане материјале са 30-50% каменитих материјала МС = 30 - 35 MPа
* За мешане материјале са више од 50% каменитих материјала при оптималној или блиској влажности МС = 40 MPа
* За грубо зрнасте дробљене камене материјале (пречник зрна преко 200 мм) и мешане материјале, контрола збијености може се по потреби вршити и запреминским методама или помоћу модула стишљивости (станд. СРПС У.Б1.046).

*Обим текућих контролних испитивања*

Збијеност слојева насипа испитује се на сваких 50-100m2 са два опита у непосредној близини, који дају један резултат.

Влажност материјала испитује се свакодневно. Изради следећег слоја не може се приступити док се не докаже захтевани квалитет претходног слоја и не добије одобрење надзорног органа.

У случају да надзорни орган при контролним испитивањима утврди већа одступања резултата од прописаних, може накнадно да промени обим испитивања. Споразумно с надзорним органом, може се одредити квалитет уграђених слојева и по другим признатим методама. У том случају морају бити, у сагласности са надзорним органом, наведени и критеријум квалитета уграђивања, као и начин и обим испитивања.

*Пријем уграђеног материјала*

Сваки слој насипа подлеже одобрењу надзорног органа , према прописаним критеријумима.

Све утврђене недостатке у односу на наведене услове квалитета извођач мора да поправи, односно да одстрани на потпуно задовољство надзорног органа.

*Мерење и плаћање*

Количина уграђеног материјала мери се по **метру кубном (m3)** по стварно извршеним количинама у оквиру пројекта, без хумусног слоја на косинама насипа, и како то одобри надзорни орган.

У уговорене цене морају бити укључени сви радови на разастирању, квашењу или сушењу, збијању, планирању косина насипа са тачношћу ±5cm, у односу на пројектоване косине насипа, и други радови из овог описа, са свим материјалом и радом, превозима и преносима, те извођач нема права да захтева никакав додатак за израду насипа.

15010 Набавка, транспорт и уградња геомрежа за армирање насипа од земљаног материјала - XGRID PET PVC 55/20

За армирање земље у насипу користе се геомреже које омогућавају ојачање земљаног материјала са следећим механичким карактеристикама:

* Краткорочна затезна чврстоћа у подужном правцу 55 kN/m
* Краткорочна затезна чврстоћа у попречном правцу 20 kN/m
* Дугорочна затезна чврстоћа у подужном правцу минимално 30 kN/m
* Максимално издужење у подужном правцу 12%
* Максимално издужење у попречном правцу 12%

Припремљени комади геомреже се постављају под правим углом према ивици насипа. Преклопи између мрежа требали би бити око 10 до 15cm.

*Мерење и плаћање*

Количина уграђеног материјала мери се по **метру квадратном (m2)** по стварно извршеним количинама у оквиру пројекта..

15020 Набавка и постављање геомрежа за спречавање ерозије - KMAT FG GREEN

Геомреже за контролу ерозије израђена је од стаклених влакана са отворима 5x5mm ширине 1.0m.

* Димензије отвора MD/CMD 5/5mm
* Затезна чврстоћа MD 28kN/m
* Затезна чврстоћа CMD 37kN/m

MD   главни правац

CMD   попречни правац


*Мерење и плаћање*

Количина уграђеног материјала мери се по **метру квадратном (m2)** по стварно извршеним количинама у оквиру пројекта..

15030 Арматурна мрежа Q283

Напомена: За извођење радова по овој позицији важе услови прописани у *Основном Главном пројекту*, Књига 16 – Технички услови, **Позиција 34610** - Арматура бетонских елемената и конструкција.

Метални елементи оплате израђени су од арматурне мреже, који су савијени до жељеног угла.



*Мерење и плаћање*

Количина уграђеног материјала мери се по **килограму (kg)** по стварно извршеним количинама у оквиру пројекта..

13010 израда слоја песка у дебљини d=30cm

Напомена: За извођење радова по овој позицији важе услови прописани у Основном Главном пројекту, Књига 16 – Технички услови, Позиција 13010 – Израда слоја песка у дебљини d=40cm, са промењеним критеријумом за еквивалент песка на вредност Epes>30%. Еквивалент песка према СРПС У.Б1.40 мора бити већи од 30%.

23200 Набавка, транспорт и уГрадња заштитне челичне цеви у насипу за заштиту од буке. Округле шавне цеви EN10219, Ø508, дебљине 5mm

Позиција обухвата набавку и постављање заштитних челичних дебелозидних цеви Ø508/5mm за пролаз цеви канализационог развода кроз тело насипа за заштиту од буке.

Постављање цеви извршити приликом изградње насипа за заштиту од буке, све према котама из пројекта. Након постављања заштитних цеви уградити ПВЦ канализационе цеви.

*Мерење и плаћање*

Обрачун се врши по метру дужном (mˈ ) постављених цеви за сав рад и материјал.