ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

**ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. назив органа државне управе** | МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| **2. министар** | Томислав Момировић |
| **3. делокруг** | На основу члана 7. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон 62/17 и 128/20), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, као и друге послове одређене законом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене законом. |
| **4. органи управе у саставу/имаоци јавних овлашћења** | Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу; Дирекција за водне путеве; Агенција за безбедност саобраћаја; Агенција за управљање лукама; Јавно предузеће "Путеви Србије"; "Железнице Србије" Акционарско друштво; Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије;  "Инфраструктура железнице Србије" а.д.; "Србија воз" а.д.; |

**АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ**

| **Редни број** | **Назив** | **Опис** | **Референтни документ** | **НПАА** | **Рок/месец** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова | Разлози за измену се огледају у томе да се жели изаћи у сусрет захтеву адвоката да буду прфесионални корисници. Ова измена је веома важна јер неусвајање овог захтева може довести до застоја рада адвоката. |  | НЕ | 04. 2021. |
| 2 | Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије, Владе Црне Горе и Савета министара Босне и Херцеговине о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају | Споразумом ће се уговорно регулисати односи страна уговорница у погледу преноса надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају у делу ваздушног простора Босне и Херцеговине, уз учешће три стране уговорнице: Владе Републике Србије, Владе Црне Горе и Савета министара Босне и Херцеговине |  | НЕ | 04. 2021. |
| 3 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности |  |  | НЕ | 04. 2021. |
| 4 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима | Закон о комуналним делатностима потребно је изменити, пре свега, у одредбама које регулишу надзор комуналних инспектора (општинских, односно градских и републичких) и то у одредбама 32. и 33. у циљу прецизирања вршења надзора (нејасно је који инспектори проверавају испуњеност услова вршилаца комуналних делатности на терену, као и прецизирање овлашћења у поступању инспектора по извршеном инспекцијском надзору). Преклапа се надлежност две врсте инспекција - основни проблем је што републички и општински, односно градски комунални немају јединствен став о поступању. Такође, потребно је да се прецизира члан 8а. у смислу шта је са вршиоцима комуналних делатности који су активни, односно на који начин доказују испуњеност услова отпочињања обављања комуналних делатности. |  | НЕ | 04. 2021. |
| 5 | Предлог закона о ратификацији Протокола из 1988. године изменама и допунама SOLAS конвенције | Протоколом се врше измене Међународне конвенције о заштити људског живота на мору из 1974. године (SOLAS конвенције) која је ратификована 1981. године |  | ДА | 06. 2021. |
| 6 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају | Овим законом се уређују уговорни и други облигациони односи у области јавног превоза путника и ствари у унутрашњем железничком саобраћај; изменом и допуном закона спроводи се даљи поступак усклађивања са правним тековинама Европске уније, односно Уредбом (ЕЗ) бр. 1371/2007 Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. о правима и обавезама путника у железничком саобраћају и то пре свега у области права путника |  | НЕ | 06. 2021. |
| 7 | Предлог закона о потврђивању Одлуке 1/2019 ECAA Заједничког комитета којом се замењује Анекс I ECAA споразума | Наведеним актом Народна скупштина потврђује Одлуку 1/2019 ECAA Заједничког комитета којом се замењује Анекс I ECAA споразума, потписаног 2006. године, а који је ступио на снагу 1. децембра 2017. године. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 8 | Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о одговорности и накнади штете која настане у вези са превозом опасних и загађујућих материја морем | Конвенцијом се уређује питање накнаде лицима која су претрпела штету која настане приликом превоза опасних и загађујућих материја морем |  | ДА | 06. 2021. |
| 9 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о становању и одржавању зграда | Ефикасније управљање пословним зградама у својини више лица; Неопходно прецизирање одредби о односима власника посебних делова зграда у својини више лица; Унапређење професионалног управљања стамбеним заједницама; Обезбеђивање услова за развој сектора одржавања зграда; Повећање правне и економске сигурности закупаца на неодређено време станова у својини грађана и заштита права власника тих станова; Неопходно прецизирање одредби о инспекцијском надзору; Изједначавање у правима свих лица која решавају стамбене потребе уз јавну подршку у складу са чланом 21. Устава РС који прописује забрану дискриминације, односно једнакост свих грађана пред законом. |  | НЕ | 10. 2021. |
| 10 | Предлог закона о изменама и допунама закона о озакоњењу објеката | Побољшање поступка озакоњења |  | НЕ | 11. 2021. |
| 11 | Предлог закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње београдског метроа | Уређење поступака који се тичу изградње београдског метроа |  | НЕ | 11. 2021. |
| 12 | Предлог закона о изменама и допунама Закон о планирању и изградњи | Унапређење поступка издавања грађевинских дозвола и уређење земљишта. |  | НЕ | 11. 2021. |
| 13 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о путевима (ЈР) | Отклањање недостатака уочених током примене важећег Закона о путевима |  | НЕ | 12. 2021. |
| 14 | Предлог закона о жичарама за транспорт лица (ЈР) | Усклађивање са новом Уредбом (ЕУ) 2016/424 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године о жичарама, која мења досадашњу Dir/200/9/EC; ова уредба утврђује правила за омогућавање доступности на тржишту и слободно кретање подсистемâ и безбедносних компонената за жичаре; садржи правила о пројектовању, конструисању и стављању у потребу нових жичара |  | ДА | 12. 2021. |
| 15 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о железници | Изменама и допунама закона спроводи се даљи поступак усклађивања са правним тековинама Европске уније, односно Уредбом (ЕЗ) бр. 1371/2007 Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. о правима и обавезама путника у железничком саобраћају и то пре свега у области права путника; предложено је отклањање недостатака текста Закона, као и прецизирање надлежности Дирекције за железнице |  | ДА | 12. 2021. |
| 16 | Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности у железничком саобраћају | Закон је од нарочитог значаја за безбедно и несметано одвијање железничког саобраћаја у Републици Србији; доношење измена и допуна овог закона, наставило би се са даљим уређивањем области која се односи на истраживања несрећа и незгода у железничком саобраћају, обавезе управљача и железничких радника при истрази несрећа и незгода; предложено је унапређење терминологије коришћене у важећем закону, као и отклањање недостатака текста који су техничке природе. Поред тога, предметним законом врши се даљи поступак усклађивања са Правним тековинама ЕУ односно Директивом 2007/59/EZ Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007 године о сертификацији машиновођа који управљају локомотивама и возовима у железничком систему и Директивом 2016/798 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о безбености железница |  | ДА | 12. 2021. |
| 17 | Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске | Уговорно се уређују билатерални односи у области цивилног ваздухопловства и поставља основ за обављање ваздушног саобраћаја између страна уговорница |  | НЕ | 12. 2021. |
| 18 | Предлог закона о гробљима и сахрањивању | Нови закон се предлаже како би се правна основа којом су регулисани послови управљања гробљима и сахрањивања усагласила са променама у друштвеном и правном систему које су наступиле од доношења важећег закона, почев од одређивања вршилаца делатности до законског регулисања услуга које су током времена у овој области развијене и нуде се корисницима. Примена овог закона требало би да допринесе разновсности и уједначавању квалитета услуга које се нуде у области ове делатности кроз јасно дефинисање појмова који нису дефинисани у важећем закону из 1977 године. |  | НЕ | 12. 2021. |
| 19 | Предлог закона о просторном плану Републике Србије, од 2021 до 2035. године | Просторни план републике Србије представља најзначајнији плански документ у Републици Србији, који се усваја Законом о ППРС у Народној скупштини Републике Србије и представља дугорочну основу за просторни развој до 2035. године |  | НЕ | 12. 2021. |
| 20 | Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима ( Interbus Споразум) | Потврђује се Споразум о међународном повременом превозу путника аутобусима (Интербус Споразум) у циљу олакшавања ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају |  | НЕ | 12. 2021. |
| 21 | Предлог закона о интероперабилности железничког система (ЈР) | Овим законом уређују се услови које треба да испуни систем железнице у Републици Србији да би се обезбедила интероперабилност, у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја. Предметним законом се врши усклађивање са Директивом 2016/797 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о интероперабилности железничког система у Европској унији |  | НЕ | 12. 2021. |

**АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ**

| **Редни број** | **Назив** | **Правни основ** | **Опис** | **Референтни документ** | **НПАА** | **Рок/месец** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Републике Србије | Члан 21. Закона о железници ("Службени гласник Републике Србије", број 41/18) | Уговором се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Републике Србије |  | НЕ | 01. 2021. |
| 2 | Закључак о изради Националне архитектонске стратегије 2021-2031 | Чл. 10. и 39. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20); Закон о планском систему („Службени гласник РС”, бр. 30/18) | Чланом 10. став 1. тачка 4) Закона о планирању и изградњи Национална архитектонске стратегија је утврђена као један од докумената просторног и урбанистичког планирања; Чланом 39. став 3. утврђено је да Министарство надлежно за послове урбанизма може у циљу укључивања Републике Србије у процес интеграција финансирати, између осталог и израду националних програма којима се уређује архитектонска политика. Сагласно Закону планском систему, Стратегијом, као основним документом јавне политике, биће утврђен на целовит начин стратешки правац деловања у области архитектонске политике, кроз утврђивање општих и посебних циљева, као и мера које ће допринети унапређењу квалитета грађене средине. |  | НЕ | 02. 2021. |
| 3 | Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду | Члан 46. ст. 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20) и члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) | Израдом просторног плана створиће се одговарајући плански основ у смислу директног спровођења, даље израде техничке документације, као и прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом |  | НЕ | 02. 2021. |
| 4 | Закључак којим се прихвата Извештај о раду Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2020. годину | Члан 46. став 1. Закона о јавним агенцијама ("Сл. гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - исправка) и члан 43. став 3. Закона о Влади ("Сл. гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 74/12- исправка, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18-др. закон) и члан 237. тачка 2. Закона о ваздушном саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15- др. закон и 83/18) | У Годишњем извештају о раду приказују се активности и резултати пословања Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2020. годину |  | НЕ | 02. 2021. |
| 5 | Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пруге Београд - Ниш - Прешево - Државна граница, деоница Ресник - Велика Плана – Ниш | Члан 46. ст. 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20) и члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) | Израдом просторног плана створиће се одговарајући плански основ у смислу директног спровођења, даље израде техничке документације, као и прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом |  | НЕ | 03. 2021. |
| 6 | Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене аутопута „Вожд Карађорђе“ | Члан 46. ст. 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20) и члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) | Израдом просторног плана створиће се одговарајући плански основ у смислу директног спровођења, даље израде техничке документације, као и прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом |  | НЕ | 03. 2021. |
| 7 | Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта '' Српско-кинески индустријски парк Михајло Пупин'' | Члан 46. ст. 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20) и члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) | Израдом просторног плана створиће се одговарајући плански основ у смислу директног спровођења, даље израде техничке документације, као и прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом |  | НЕ | 04. 2021. |
| 8 | Одлука о изради Регионалног просторног плана златиборске и моравичке области | Члан. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20 ); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14. | Циљ доношења Просторног плана је утврђивање дугорочне концепције развоја, организације, уређења, заштите и коришћења подручја Просторног плана; рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса; развој, изградња и реконструкција инфраструктурних система и објеката јавних служби; развој мреже насеља; развој и размештај секундарних и терцијарних делатности на планском подручју; обезбеђење саобраћајне, економске, социјалне и других облика интеграције планског подручја и ширег окружења; заштита и унапређење животне средине, заштита природних и непокретних културних добара и заштита биодиверзитета. |  | НЕ | 05. 2021. |
| 9 | Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б” | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)и Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Колубара Б”(„Службени гласник РС”, бр. 55/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 05. 2021. |
| 10 | Одлука о изради Регионалног просторног плана за подручје колубарске и мачванске области | Члан. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20 ); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14. | Циљ доношења Просторног плана је утврђивање дугорочне концепције развоја, организације, уређења, заштите и коришћења подручја Просторног плана; рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса; развој, изградња и реконструкција инфраструктурних система и објеката јавних служби; развој мреже насеља; развој и размештај секундарних и терцијарних делатности на планском подручју; обезбеђење саобраћајне, економске, социјалне и других облика интеграције планског подручја и ширег окружења; заштита и унапређење животне средине, заштита природних и непокретних културних добара и заштита биодиверзитета. |  | НЕ | 05. 2021. |
| 11 | Одлука о изради Регионалног просторног плана за подручје јабланичке и пчињске области | Члан. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20 ); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14. | Циљ доношења Просторног плана је утврђивање дугорочне концепције развоја, организације, уређења, заштите и коришћења подручја Просторног плана; рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса; развој, изградња и реконструкција инфраструктурних система и објеката јавних служби; развој мреже насеља; развој и размештај секундарних и терцијарних делатности на планском подручју; обезбеђење саобраћајне, економске, социјалне и других облика интеграције планског подручја и ширег окружења; заштита и унапређење животне средине, заштита природних и непокретних културних добара и заштита биодиверзитета. |  | НЕ | 05. 2021. |
| 12 | Одлука о изради Регионалног просторног плана за подручје борске и зајечарске области | Члан. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20 ); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14 | Циљ доношења Просторног плана је утврђивање дугорочне концепције развоја, организације, уређења, заштите и коришћења подручја Просторног плана; рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса; развој, изградња и реконструкција инфраструктурних система и објеката јавних служби; развој мреже насеља; развој и размештај секундарних и терцијарних делатности на планском подручју; обезбеђење саобраћајне, економске, социјалне и других облика интеграције планског подручја и ширег окружења; заштита и унапређење животне средине, заштита природних и непокретних културних добара и заштита биодиверзитета |  | НЕ | 05. 2021. |
| 13 | Одлука о изради Регионалног просторног плана за подручје Нишке, пиротске и топличке области | Члан. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20 ); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14 | Циљ доношења Просторног плана је утврђивање дугорочне концепције развоја, организације, уређења, заштите и коришћења подручја Просторног плана; рационално коришћење и очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса; развој, изградња и реконструкција инфраструктурних система и објеката јавних служби; развој мреже насеља; развој и размештај секундарних и терцијарних делатности на планском подручју; обезбеђење саобраћајне, економске, социјалне и других облика интеграције планског подручја и ширег окружења; заштита и унапређење животне средине, заштита природних и непокретних културних добара и заштита биодиверзитета. |  | НЕ | 05. 2021. |
| 14 | Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)и Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)и Одлука о изради ппросторног плана подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом („Службени гласник РС”, бр. 8/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 15 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради измене и допуна просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Копаоник'' („Службени гласник РС”, број 82/19). | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 16 | Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне наменепредела изузетних одлика ''Власина'' | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)и Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика ''Власина''(„Службени гласник РС”, бр. 50/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 17 | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Парка природе ''Шарган-Мокра гора'' | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20 ); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе ''Шарган-Мокра гора'' („Службени гласник РС”, број 13/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 18 | Закључак о утврђивању Основе за приступање Републике Србије Споразуму о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus Споразум) | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Утврђује се Основа за приступање Републике Србије Споразуму о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus Споразум) у циљууговорног регулисања повременог превоза путника аутобусима |  | НЕ | 06. 2021. |
| 19 | Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Сарајево, деоница Пожега-Ужице-Котроман | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Сарајево, деоница Пожега-Ужице-Котроман („Службени гласник РС”, број 68/18) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 20 | Акциони плана за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године за период од 2020. до 2022. године | Члан 38 Закон о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) | Акционим планом за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године за период од 2020. до 2022. године утврђују се мере и активности за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године коју је Влада усвојила на седници одржаној 13. јуна 2019. године. У поглављу 8. Стратегије предвиђено је да ће први Акциони план за спровођење Стратегије донети Влада и да ће се Акциони план периодично ажурирати. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 21 | Закључак о давању сагласности на Одлуку о Програму одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава за 2021. годину коју је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника "Србија Воз" а.д. | Члан 16. став 2. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника "Србија Воз" ад. ("Службени гласник РС, број 60/15) и Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника "Србија Воз" а.д, члан 43. став 3 Закона о Влади ("Службени гласник РС" бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -УС, 72/12, 7/14 -УС, 44/14 и 30/18 - др.закон) | Предметним закључком се даје сагласност на Програму одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава за 2021. годину |  | НЕ | 06. 2021. |
| 22 | Закључак о давању сагласности на Одлуку о Програму изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2021. годину акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд | Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), а у вези са чланом 16. став 2. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15) и Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд број 5/2017-103-44 од 11.04.2017. године | Предметним закључком Влада даје сагласност на Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2021. годину акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд |  | НЕ | 06. 2021. |
| 23 | Одлука о изради измена и допуна просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита ''Јадар'' | Члан 46. ст. 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20) и члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) | Израдом просторног плана створиће се одговарајући плански основ у смислу директног спровођења, даље израде техничке документације, као и прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом |  | НЕ | 06. 2021. |
| 24 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене одручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске („Службени гласник РС”, број 74/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење |  | НЕ | 06. 2021. |
| 25 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени гласник РС”, број 114/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 26 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим („Службени гласник РС”, број 54/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 27 | Уредба о измени Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури | Члан 5. став 2. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) | Овом уредбом утврђује се категоризација железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури. Предлог измена условила је неопходност усклађивања фактичног стања односно стања на терену у смислу коришћења и употребе пруга и формално-правног стања. |  | НЕ | 06. 2021. |
| 28 | Закључак о доношењу Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству | Члан 221. став 1. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-др.закон, 83/18 и 9/20) | Континуирано усклађивање са изменама међународних стандарда садржаним у анексима Чикашке конвенције - (ICAO Анекс 17) |  | НЕ | 06. 2021. |
| 29 | Уредба о мерама које се предузимају у циљу обезбеђења правичног поступања са поморцима у случају поморске несреће или поморске | Члан 94. став 6. Закона о поморској пловидби („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 104/13 18/15,113/17 - др. закон и 83/18) | Уредбом се прописују мере које се предузимају у циљу обезбеђења правичног поступања са поморцима у случају поморске несреће или поморске незгоде, као и обавезе бродара и помораца у случају поморске несреће или поморске незгоде, у складу са IMO смерницама за правично поступање са поморцима у случају поморске несреће или поморске незгоде |  | ДА | 06. 2021. |
| 30 | Уредба о образовању Тима за процену ризика по цивилно ваздухопловство | Члан 224 а став 6. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-др.закон, 83/18 и 9/20) | Планираним актом потребно је формирати Тим за процену ризика по цивилно ваздухопловство и прописати начин његовог рада |  | НЕ | 06. 2021. |
| 31 | Закључак о усвајању Националног акционог плана за примену смерница дефинисаних у ICAO EUR/NAT регионалне мапе пута за реализацију ICAO Глобалног Плана за обезбеђивање у ваздухопловству | Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12 и 74/12 – исправка) | Спровођење закључака са Регионалне конференције Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) о обезбеђивању у ваздухопловству |  | НЕ | 06. 2021. |
| 32 | Закључак о доношењу Националног програма за олакшице у ваздушном саобраћају | Члан 218. став 3. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-др.закон, 83/18 и 9/20) | Континуирано усклађивање са изменама међународних стандарда садржаним у анексима Чикашке конвенције - (ICAO Анекс 9) |  | НЕ | 06. 2021. |
| 33 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Северне Македоније | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Северне Македоније („Службени гласник РС”, број 76/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 07. 2021. |
| 34 | Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намне војно-цивилног аеродрома ''Морава'' | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради просторног плана подручја посебне намне војно-цивилног аеродрома ''Морава'' („Службени гласник РС”, број 78/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 09. 2021. |
| 35 | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад („Службени гласник РС”, број 76/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 09. 2021. |
| 36 | Уредба о распореду за поступак доделе капацитета инфраструктуре и о поступку израде реда вожње и његових измена | Члан 34. став 7. Закона о железници ("Службени гласник РС", број 41/18) | Уредбом се регулише распоред за поступак доделе капацитета инфраструктуре по захтевима за унос капацитета инфраструктуре у облику траса воза у ред вожње, посебно код ограничења капацитета, као и поступак израде реда вожње и његових измена. |  | НЕ | 09. 2021. |
| 37 | Дугорочна стратегија за подстицај улагања у обнову националног фонда зграда | Члан 4. став 10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др. закон и 9/20) | Стратегијом се утврђују циљеви и мере енергетске санације и креирају финансијски модели за подстицај улагања у обнову националног фонда зграда. |  | ДА | 09. 2021. |
| 38 | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене државног пута I Б реда, број 36 деоница Параћин – Зајечар и државног пута I Б реда број 35, деоница Зајечар Неготин | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута I Б реда, број 36 деоница Параћин – Зајечар и државног пута I Б реда број 35, деоница Зајечар Неготин („Службени гласник РС”, број 109/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 09. 2021. |
| 39 | Измене и допуне Уговора о обавези јавног превоза путника на железничкој мрежи Републике Србије | Члан 112. став 1. Закона о железници ("Службени гласник РС", број 41/18) | Права, обавезе и одговорности железничког превозника и надлежног органа у вези са обавезом јавног превоза уређују се управним уговором о обавези јавног превоза |  | НЕ | 09. 2021. |
| 40 | Закључак о прихватању изменa и допунa техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) додатак Ц - Правилник о међународном железничком прeвозу опасне робе - RID 2021 | Члан 2a. став 1. Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године („Службени гласник РС“ број 102/07 и „ Службени гласник РС“ – Међународни уговори, број 1/10), члана 24. ст. 3, 4 и 5 Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14) |  |  | НЕ | 09. 2021. |
| 41 | Уредба о методологији за одређивање цене приступа јавној железничкој инфраструктури | Члан 20. став 1. Закона о железници ("Службени гласник РС", број 41/18) | Предметном уредбом биће утврђена методологија и модел за обрачун цена приступа железничкој инфраструктури. У израду предлога уредбе укључен је консултант КПМГ |  | НЕ | 09. 2021. |
| 42 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна Ппросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега („Службени гласник РС”, број 104/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 09. 2021. |
| 43 | Закључак о прихватању измена и допуна техничких прописа који се односe на Европски споразум о међународном друмском транспорту опасне робе - ADR 2021 | На основу члана 3. Закона о потврђивању Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR 2007) („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 2/10), члана 24. став 4. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/2014 и 30/2018 – др. закон) | Уређивање транспорта опасног терета |  | НЕ | 09. 2021. |
| 44 | Закључак о прихватању изменa и допунa техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) додатак Ц - Правилник о међународном железничком прeвозу опасне робе - RID 2021 | Члан 2a. став 1. Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године („Службени гласник РС“ број 102/07 и „ Службени гласник РС“ – Међународни уговори, број 1/10), члана 24. ст. 3, 4 и 5 Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14). | Уређење области транспорта опасног терета |  | НЕ | 09. 2021. |
| 45 | Уредба о изменама Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места | Члана 210. став 2. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 - др. закон и 9/20) | Уредбом се прописују ближи услови које морају да испуне луке, пристаништа и привремена претоварна места. |  | ДА | 09. 2021. |
| 46 | Закључак о прихватању измена и допуна техничких прописа који се односe на Европски споразум о међународном друмском транспорту опасне робе - ADR 2021 | члан 24. ст. 3, 4 и 5. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, бр. 32/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС И 44/14) | Уређивање транспорта опасне робе |  | НЕ | 09. 2021. |
| 47 | Закључак о прихватању измена и допуна техничких прописа у прилогу Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN 2021) | Члан 3. став 1. Закона о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) („Службени гласник РС - Meђународни уговори", брoj 3/10) и члана 24. ст. 3, 4 и 5 Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13) и члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14) | Уређење области транспорта опасног терета у водном саобраћају |  | НЕ | 09. 2021. |
| 48 | Закључак о прихватању измена и допуна техничких прописа у прилогу Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN 2021) | Члан 3. став 1. Закона о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) („Службени гласник РС - Meђународни уговори", брoj 3/10) и члана 24. ст. 3, 4 и 5 Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13) и члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14) | Уређење области транспорта опасног терета у водном саобраћају |  | НЕ | 09. 2021. |
| 49 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица–Београд (Батајница) | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица–Београд (Батајница)(„Службени гласник РС”, број 76/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 10. 2021. |
| 50 | Национална стамбена стратегија и Акциони план за њено спровођење | Члан 112. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС", бр. 104/16 и 9/20) | Стратегијом се утврђују циљеви одрживог развоја становања у Републици Србији у смислу остваривања јавног интереса, као и мере и средства за њихово остваривање. Акционим планом се оперативно разрађују мере за остваривање циљева дефинисаних у Стратегији и утврђују активности, носиоци активности, средства и динамика за спровођење мера и активности. |  | НЕ | 10. 2021. |
| 51 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена („Службени гласник РС”, број 64/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 10. 2021. |
| 52 | Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради о измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени гласник РС”, број 78/19) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 10. 2021. |
| 53 | Закључак којим се усваја Национална политика управљања ваздушним простором | Члан 32. став 2. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) и члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14 и 30/18 – др. закон) | Доношење Националне политике управљања ваздушним простором има за циљ успостављање организованог, ефикасног и интегрисаног планирања и управљања ваздушним простором, као заједничког ресурса свих категорија корисника тог простора, како би се ваздушни простор употребљавао на флексибилан и транспарентан начин, узимајући у обзир потребе одбране и обезбеђивања, заштите животне средине и обавезе које произлазе из потврђених међународних уговора, чланства у међународним ваздухопловним организацијама и међународних стандарда и препоручене праксе |  | НЕ | 10. 2021. |
| 54 | Уредба о проширењу лучког подручја луке у Сремској Митровици | Члан 214а. став 1. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 - др. закон и 9/20) | Уредбом се утврђује проширење лучког подручја за луку у Сремској Митровици у складу са плановима просторног уређења и планским документима који се односе на управљање водама |  | НЕ | 10. 2021. |
| 55 | Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)и Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине („Службени гласник РС”, бр. 104/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 10. 2021. |
| 56 | Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Ђердап'' | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)и Одлука о изради просторног плана подручја посебне намене Националнохг парка ''Ђердап''(„Службени гласник РС”, бр. 114/20) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 10. 2021. |
| 57 | Уредба о категоризацији државних путева | Члан 5. став 3. Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18-др.закон) | Утврђује се списак државних путева првог и другог реда на територији Републике Србије, на основу критеријума за категоризацију јавних путева |  | НЕ | 12. 2021. |
| 58 | Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Железнице Србије" а.д. | Члан 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 149/20) | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | НЕ | 12. 2021. |
| 59 | Уредба о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Баноштору | Члан 214а. став 1. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. | Уредбом се утврђује лучко подручје за међународно путничко пристаниште у Баноштору у складу са плановима просторног уређења и планским документима који се односе на управљање водама |  | НЕ | 12. 2021. |
| 60 | Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Србија Воз" а.д. | Члан 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 149/20) | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | НЕ | 12. 2021. |
| 61 | Закључак о прихватању Извештаја о обављању комуналних делатности на територији Републике Србије у 2020. години | Члан 8. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) | Јединица локалне самоуправе дужна је да до краја фебруара текуће године достави Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре извештај на прописаном обрасцу у вези са обављањем комуналних делатности у претходној години. На основу тих извештаја Министарство израђује Извештај о обављању комуналне делатности на територији Републике Србије. |  | НЕ | 12. 2021. |
| 62 | Закључак о усвајању Платформе за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Аустријом | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Усваја се Платформа за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Аустријом у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 63 | Закључак о усвајању Платформе за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Чешком Републиком | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Усваја се Платформа за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Чешком Републиком у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 64 | Закључак о усвајању Платформе за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Мађарском | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Усваја се Платформа за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Мађарском у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 65 | Закључак о усвајању Платформе за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Италијом | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Усваја се Платформа за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Италијом у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 66 | Закључак о усвајању Платформе за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Турском | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Усваја се Платформа за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Турском у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 67 | Одлука о одређивању лука и пристаништа | Члан 210. став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 – др. закон и 9/20.) | Одлука се доноси у циљу утврђивања лука и пристаништа у Републици Србији |  | НЕ | 12. 2021. |
| 68 | Закључак о усвајању Платформе за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Белорусијом | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Усваја се Платформа за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Белорусијом у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 69 | Закључак о усвајању Платформе за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Молдавијом | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Усваја се Платформа за састанак Мешовите комисије у области друмског транспорта са Републиком Молдавијом у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 70 | Уредба о утврђивању лучког подручја марине у Апатину | Члан 214а. став 1. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 - др. закон и 9/20) | Уредбом се утврђује лучко подручје марине у Апатину у складу са плановима просторног уређења и планским документима који се односе на управљање водама |  | НЕ | 12. 2021. |
| 71 | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона | Чл. 21. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС и 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/20); члан 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона („Службени гласник РС”, број 86/18) | Просторни план садржи стратешки део као и правила изградње и правила уређења простора односно елементе плана детаљне регулације за одређене целине и комплексе у обухвату просторног плана за његово директно спровођење. |  | НЕ | 12. 2021. |
| 72 | Уредба о мерилима за утврђивање реда првенства и начину доделе стамбене подршке запосленима код корисника ствари у јавној својини и код носиоца права коришћења ствари у јавној својини | Члан 106. став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС", бр. 104/16 и 9/20) | Уредбом се ближе прописују мерила за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке и начин доделе стамбене подршке запосленима код корисника ствари у јавној својини и код носиоца права коришћења ствари у јавној својини, као и друга питања од значаја за доделу стамбене подршке |  | НЕ | 12. 2021. |
| 73 | Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. | Члан 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 149/20) | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | НЕ | 12. 2021. |
| 74 | Закључак о утврђивању Основе за вођење преговора и закључивање споразума у области друмског транспорта са Краљевином Шпанијом | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Утврђује се Основа за вођење преговора и закључивање споразума са Краљевином Шпанијом у области друмског транспорта у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 75 | Закључак о утврђивању Основе за вођење преговора и закључивање споразума у области друмског транспорта са Краљевином Мароко | Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) | Утврђује се Основа за вођење преговора и закључивање споразума са Краљевином Мароко у области друмског транспорта у циљу уговорног регулисања односа у области превоза путника и терета у друмском транспорту |  | НЕ | 12. 2021. |
| 76 | Уредба о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Апатину | Члан 214а. став 1. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 - др. закон и 9/20) | Уредбом се утврђује лучко подручје за међународно путничко пристаниште у Апатину у складу са плановима просторног уређења и планским документима који се односе на управљање водама |  | НЕ | 12. 2021. |
| 77 | Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Београду | Члан 214а. став 1. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 - др. закон и 9/20) | Уредбом се утврђује лучко подручје за луку у Београду у складу са плановима просторног уређења и планским документима који се односе на управљање водама |  | НЕ | 12. 2021. |

**ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ**

| **Редни број** | **Назив** | **Правни основ** | **Референтни документ** | **НПАА** | **Рок доношења (месец)** | **Прописан крајњи рок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација | Члан 52. [с7] став 6. Зaкона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13 -УС, 98/13 -УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон и 9/20) |  | НЕ | 02. 2021. | Није прописан |
| 2 | Правилник о изменама и допунама Правилника о радионицама за тахографе | Члан 31. став 10, члан 33. став 9. и члан 42. став 7. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС", бр. 96/15 и 95/18) |  | НЕ | 03. 2021. | Није прописан |
| 3 | Правилник о испитивању возила | Члан 249. став 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96-15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) |  | НЕ | 04. 2021. | Није прописан |
| 4 | Правилник о изменама и допунама Правилникa о поморским књижицама и дозволама за укрцавање | Члан 84ж став 8. Закона о поморској пловидби („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 104/13 18/15,113/17 - др. закон и 83/18) |  | НЕ | 05. 2021. | 12. 2021. |
| 5 | Правилник о изменама и допунама Правилника о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача | Члан 95. став 11. Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18-др.закон) |  | НЕ | 05. 2021. | Није прописан |
| 6 | Правилник о хомологацији | Члан 249. ст. 6. и 8. и члан 250. став 3.Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96-15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) |  | НЕ | 06. 2021. | 04. 2019. |
| 7 | Правилник о условима попуста или снижења инфраструктурне накнаде | Члан 199. став 6. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18) |  | ДА | 06. 2021. | 04. 2019. |
| 8 | Правилник о обавезним елементима годишњег извештаја саветника за безбедност у транспорту опасне робе, изгледу печата саветника, као и начин вођења документације саветника | Члан 37. став 7. Закона о транспорту опасне робе („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - др. закон и 10/2019 - др. закон) |  | НЕ | 06. 2021. | 12. 2021. |
| 9 | Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација | Члан 52. [с7] став 6. Зaкона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13 -УС, 98/13 -УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон и 9/20) |  | НЕ | 07. 2021. | Није прописан |
| 10 | Правилник за бетон и армирани бетон | Члан 201. став 7. тачка 1б) Зaкона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) |  | НЕ | 07. 2021. | Није прописан |
| 11 | Правилник о начину исказивања перформанси грађевинских производа у вези са битним карактеристикама: реакција на пожар, отпорност на пожар и понашање при спољашњем пожару | Члан 21. став 1. Закона о грађевинским производима („Службени гласник РС”, број 83/18) |  | НЕ | 07. 2021. | Није прописан |
| 12 | Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења тахографа | Члан 16. став 15. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС", бр. 96/15 и 95/18) |  | НЕ | 08. 2021. | Није прописан |
| 13 | Правилник о изменама и допунама Правилника о саобраћајној сигнализацији | Члан 132. став 5, члан 153. став 5. и члан 154. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др.закон) |  | НЕ | 09. 2021. | Није прописан |
| 14 | Правилник о изменама и допунама Правилника о енергетској ефикасности зграда | Члан 201. став 7. тачка 1) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) |  | ДА | 09. 2021. | Није прописан |
| 15 | Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда | Члан 201. став 7. тачка 1) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) |  | ДА | 09. 2021. | Није прописан |
| 16 | Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава првно лице које врши професионално оспособљавање возача | Члан 204. став 11. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96-15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) |  | НЕ | 10. 2021. | Није прописан |
| 17 | Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача | Члан 203. став 10. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96-15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) |  | НЕ | 10. 2021. | Није прописан |
| 18 | Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица за вршење обуке за водитеља јахте и чамца | Члан 121. став 8. Закона о поморској пловидби („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 104/13 18/15,113/17 - др. закон и 83/18) |  | НЕ | 11. 2021. | 12. 2021. |
| 19 | Правилник о бродским исправама и књигама поморских бродова | Члан 40. став 6. Закона о поморској пловидби („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 104/13 18/15,113/17 - др. закон и 83/18) |  | НЕ | 11. 2021. | 12. 2021. |
| 20 | Правилник о начину и поступку издавања идентификационе карте поморца | Члан 84е став 4. Закона о поморској пловидби („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 104/13 18/15,113/17 - др. закон и 83/18) |  | НЕ | 12. 2021. | 12. 2021. |
| 21 | Правилник о обавезним елементима годишњег извештаја саветника за безбедност у транспорту опасне робе, изгледу печата саветника, као и начину вођења документације саветника | Члан 37. став 7. Закона о транспорту опасне робе („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - др. закон и 10/2019 - др. закон). |  | НЕ | 12. 2021. | 12. 2021. |
| 22 | Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима | Члан 7. став 2, члан 121. став 5, члан 131. став 1. и 246. став 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96-15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) |  | ДА | 12. 2021. | Није прописан |
| 23 | Правилник о техничким захтевима за грађевинскe производe приликом уградње у објекат | Члан 21. став 1. Закона о грађевинским производима („Службени гласник РС”, број 83/18) |  | НЕ | 12. 2021. | Није прописан |
| 24 | Правилник о техничким захтевима за челик за армирање бетона | Члан 21. став 1. и члан 30. став 5. Зaкoнa o грaђeвинским прoизвoдимa („Службeни глaсник РС”, број 83/18) |  | НЕ | 12. 2021. | Није прописан |
| 25 | Правилник о изгледу обрасца у вези са обављањем комуналне делатности | Члан 8. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) |  | НЕ | 12. 2021. | Није прописан |
| 26 | Правилник о звучном комфору у пројектовању и изградњи зграда | Члан 201. став 7. тачка 1а) Зaкона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) |  | НЕ | 12. 2021. | Није прописан |

**ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)**

| **Редни број** | **Назив** | **Верификација** | **Референтни документ** | **Извор и износ финансирања** | **Очекивани резултати** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уређење и надзор у области саобраћаја | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 42.485.510.000 RSD |  | | 06 | 5.250.000 RSD |  | | 56 | 602.421.000 RSD |  | | 01 | 76.216.000 RSD |  | | 01 | 256.501.150 RSD |  | | 06 | 335.643.850 RSD |  | | Утврђени годишњи планови расподеле дозвола за превоз ствари; ефикасна администрација дозвола; усаглашени редови вожње у међумесном и међународном превозу путника и ефикасан и ефективан начин администрације и опслуге клијената у систему; правно регулисана област цивилног ваздухопловства; унапређен међународни ваздухопловни систем |
| 1.ПА.1 | Друмски транспорт и безбедност саобраћаја | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 20.305.992.000 RSD |  | | Утврђени годишњи планови расподеле дозвола за превоз ствари; ефикасна администрација дозвола; усаглашени редови вожње у међумесном и међународном превозу путника и ефикасан и ефективан начин администрације и опслуге клијента у систему |
| 1.ПА.2 | Железнички и интермодални транспорт | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 14.643.029.000 RSD |  | | Уређен систем железничког и интермодалног транспорта; уређен начин финансирања јавног путничког превоза на железничкој мрежи; уређен начин управљања, финансирања и развоја јавне железничке инфраструктуре |
| 1.ПА.3 | Водни саобраћај | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 70.337.000 RSD |  | | Развијена и унапређена безбедност пловидбе на унутрашњим водама |
| 1.ПА.4 | Ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 6.154.285.000 RSD |  | | Правно регулисана област цивилног ваздухопловства и унапређен међународни ваздухопловни систем |
| 1.ПА.5 | Администрација и управљање | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 625.167.000 RSD |  | | 06 | 1.600.000 RSD |  | | Обављање правних, кадровских и општих послова, информатичких послова, финансијско-материјалних послова, управљање, планирање и спровођење јавних набавки |
| 1.ПА.6 | Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих објеката за пловидбу и експлоатацију | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 76.216.000 RSD |  | | Мањи број хаварија изазваних техничком неисправношћу као излазни резултат. |
| 1.ПА.7 | Одржавање водних путева | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 202.908.000 RSD |  | | Прикупљање, обрада, анализа и дистрибуција хидрографских података; обележавање водних путева; израда пројектне и техничке документације; изградња нових и санацију постојећих регулационих грађевина; развој и имплементација речних информационих сервиса |
| 1.ПА.8 | Транснационални програм Дунав 2014-2020 | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 5.790.000 RSD |  | | Спроведен трогоришњи програм активности |
| 1.ПК.1 | ИПА 2018- Демократија и управљање | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 56 | 43.704.000 RSD |  | | 01 | 9.600.000 RSD |  | | Набавка неопходне опреме која се тиче тахографа; Унапређење и сарадња у области безбедности на путевима |
| 1.ПК.2 | ИПА 2015-Саобраћај | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 56 | 284.370.000 RSD |  | | 01 | 565.279.000 RSD |  | | Извршена модернизација и рехабилитација пруге; брзина кретања возова на деоници повећана на 120 km/h; интермодални терминал изграђен и у функцији. |
| 1.ПК.3 | Стратегија ЕУ за Јадранско-јонски регион | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 06 | 3.600.000 RSD |  | | Спроведен тгодишњи програм активности. |
| 1.ПК.4 | ИПА 2014-Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 56 | 183.367.000 RSD |  | | 01 | 20.375.000 RSD |  | | Пружена подршка постојећим мобилним тимовима у спровођењу предефинисаних активности и помоћ у формирању нових мобилних тимова у циљу повећања инклузије ромске популације;израда техничке документације за стварање предуслова за трајна стамбена решења за припаднике ромске популације у подстандарним насељима која би се реализовала финансирањем у оквиру будућих ИПА пројеката. |
| 1.ПК.5 | ИПА 2013-Друштвени развој | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 56 | 9.380.000 RSD |  | | 01 | 1.656.000 RSD |  | | Успешно реализована Грант шема у свим општинама; побољшана физичка инфраструктура у подстандардним ромским насељима;пружена подршка постојећим мобилним тимовима у спровођењу предефинисаних активности; формирано нових 20 мобилних тимова у циљу повећања инклузије ромске популације;израда техничке документације за стварање предуслова за трајна стамбена решења за припаднике ромске популације у подстандарним насељима која би се реализовала финансирањем у оквиру будућих ИПА пројеката. |
| 1.ПК.6 | ИПА 2016-Подршка видљивости ЕУ помоћи | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 36.000.000 RSD |  | | Побољшан приступ особама са инвалидитетом и смањеном покретљивости у јавним објектима. |
| 1.ПК.7 | ИПА 2013 - Хидротехнички и багерски радови на 6 критичних сектора на реци Дунав од Бачке Паланке до Београда и Надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким радовима (Крајњи прималац је Дирекција за водне путеве) | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 06 | 335.643.850 RSD |  | | 01 | 53.593.150 RSD |  | | Уређено 6 критичних сектора, Неометана и безбедна пловидба Дунавом од Бачке Паланке до Београда. |
| 1.ПК.8 | ИПА 2020 - Демократија и управљање - Надзор над радовима на железничкој прузи Ниш-Брестовац (ИПА 2015) | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 56 | 81.600.000 RSD |  | | 01 | 48.000.000 RSD |  | | Извршена модернизација и рехабилитација пруге; брзина кретања возова на деоници повећана на 120 km/h. |
| 2 | Уређење у области планирања и изградње | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 164.000.000 RSD |  | | 01 | 723.882.000 RSD |  | | Подстицање уређења простора кроз израду просторних планова; уређен и унапређен стамбени сектор Републике Србије кроз припрему, предлагање, примену и праћење стратешких, правних и других мера за његово ефикасно функционисање; успостављен ефикасан систем у области урбанистичког планирања и уређење простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области грађевинарства |
| 2.ПА.1 | Подршка изради просторних и урбанистичких планова | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 353.436.000 RSD |  | | Створени услови за уређење простора кроз израду просторних планова; омогућена реализација урбанистичких планова и предложене мере за развој и унапређење у области урбанизма и просторног планирања; повећана покривеност територије Републик Србије планским документима |
| 2.ПА.2 | Издавање дозвола и других управних и вануправних аката | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 104.411.000 RSD |  | | Успoстaвљен eфикaсан систeм у области урбанистичког планирања и уређења простора, кojи представља предуслов за реализацију инвестиција у области грађевинарства |
| 2.ПА.3 | Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 46.856.000 RSD |  | | Створени услови за функционисање уређеног тржишта грађевинских производа и смањење потрошње енергије у зградама, применом мера енергетске ефикасности; уређeн и унапређен стамбени сектор у Републици Србији, кроз припрему, предлагање, примену и праћење стратешких, правних и других мера за његово ефикасно функционисање |
| 2.ПА.4 | Послови спровођења обједињене процедуре и озакоњење | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 36.459.000 RSD |  | | Успостављање ефикасног система у области планирања и изградње, као предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства; спровођење озакоњења, односно стављање нелегално изграђених објеката у легални статус као битан корак ка окончању својинске трансформације на територији РС |
| 2.ПА.5 | Регулаторне делатности, уређење грађевинског земљишта и легализација | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 181.720.000 RSD |  | | Смањена бесправна градња објеката и створени услови за ефикасно пројектовање и изградњу кроз даље правно уређивање области грађевинског земљишта и унапређен инспекцијски надзор у области грађевинарства, урбанизма и комуналних делатности |
| 2.ПК.1 | Пројекат урбане обнове стамбеног блока у Краљеву, оштећеног земљотресом | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 164.000.000 RSD |  | | Завршетак изградње 4 стамбена објекта. |
| 2.М.1 | Стратегија и урбани развој | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 1.000.000 RSD |  | | Спровођења мера Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године. |
| 3 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 86.925.000.000 RSD |  | | 06 | 420.000.000 RSD |  | | 01 | 39.323.415.000 RSD |  | | 01 | 39.323.415.000 RSD |  | | Оцена конкурентности Светског економског форума (извештај 2015-2016. година); Статистички билтен - SECAP; Извештај стручног надзора и динамички планови |
| 3.ПА.1 | Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 122.000.000 RSD |  | | 01 | 146.000.000 RSD |  | | Крајњи резултат: Уведене мреже хидро-метео станица које ће поред података о водостају и температури воде, пружати податке о брзини, правцу и смеру ветра, температури ваздуха, висини таласа, видљивости, присуству количине падавина у одређеном периоду времена што ће значајно утицати на безбедно управљање пловидбом |
| 3.ПА.2 | Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 142.000.000 RSD |  | | 01 | 300.000.000 RSD |  | | Крајњи резултат: Уведен електронски систем надзора критичних деоница за пловидбу, као и за комуникацију са пловилима из контролног центра у коме ће оператери 24 сата дневно вршити контролу и управљање саобраћајем, а који ће се налазити у Лучкој капетанији Београд. |
| 3.ПА.3 | Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата из Дунава код Прахова | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 1.000.000 RSD |  | | Резултат прве фазе: Извештај о присуству неексплодираних убојних средстава на потопљеним бродовима и ажурирана техничка и тендерска документација. Друга фаза: Деминирани и извађени делови бродова. |
| 3.ПА.4 | Проширење капацитета Луке Богојево | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 47.600.000 RSD |  | | Издата грађ дозвола, расписан тендер. Крајњи резултат: Изграђени додатни лучки капацитети, као и проширене врсте лучких услуга које ова лука нуди. |
| 3.ПА.5 | Проширење капацитета Луке Прахово | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 12.000.000 RSD |  | | Објављени тендери,потписани уговори за радове и надзор. Крајњи резултат: Изграђени додатни складишни капацитети и проширено оперативно пристаниште и набавка додатних порталних дизалица. |
| 3.ПА.6 | Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС ”Ђердап 2 | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 450.000.000 RSD |  | | 06 | 150.000.000 RSD |  | | 01 | 180.000.000 RSD |  | | Објављени тендери. Потписани уговори за радове и надзор. Крајњи резултат: Урађена адаптација постојећих грађевинских објеката бродске преводнице и замењена хидромеханичка, електрохидрауличка и електромеханичка опрема. |
| 3.ПА.7 | Проширење капацитета луке Сремска Митровица | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 2.050.000.000 RSD |  | | 01 | 108.000.000 RSD |  | | Објављени тендери за радове и надзор и потисани уговори. Крајњи резултат: Изграђен Терминал за претовар пољопривредних производа, нафтни терминал, урађено проширење оперативне обале у циљу омогућавања претовара контејнера са/на брод са постојећег контејнерског терминала |
| 3.ПА.8 | Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији (Програм III и V) | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 100.000.000 RSD |  | | Изграђена комунална инфраструктура неопходна за ефикасан рад система водоснабдевања и канализације (постројења за пречишћавање воде за пиће и постројења за пречишћавање отпадних вода, бунари, црпне станице, преливи, реконструисана и проширена водоводна и канализациона мрежа), обезбеђено стабилно водоснабдевање становништва пијаћом водом задовољавајућег квалитета и пречишћавање отпадних вода у складу са домаћом законском регулативом и ЕУ стандардима, одржив рад комуналних предузећа и обезбеђена покривеност трошкова рада и кофинансирања капиталних програмских инвестиција у градовима/општинама у којима се пројекти спроводе |
| 3.ПА.9 | Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 120.000.000 RSD |  | | 11 | 60.000.000 RSD |  | | Изградњом депонија одговарајућег капацитета и техничке опремљености решено сакупљање и одлагање комуналног отпада, унапређена комунална инфраструктура, унапређено пословање надлежних комуналних предузећа на одржив технички и финансијски начин, са циљем достизања пуне покривености трошкова рада и одржавања ради обезбеђење одрживог управљања комуналним чврстим отпадом и заштиту животне средине у изабраним градовима у Србији у складу са средњерочним планом РС за транспозицију ЕУ директива . |
| 3.ПА.10 | Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 60.000.000 RSD |  | | Унапређена и изграђена комунална инфраструктура и постројења за пречишћавање отпадних вода, побољшан квалитет реципијената у које се испуштају отпадне воде, заштићена изворишта воде за пиће од загађења изазваног испуштањем отпадних вода ради заштите здравља становништва у складу са Нацртом плана заштите воде од загађења и Средњерочним планом за транспозицију ЕУ директива као и ефикасан и одржив рад система водоснабдевања и канализације у изабраним градовима/општинама. |
| 3.ПА.11 | Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди - Фаза II | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 60.000.000 RSD |  | | Изграђено постројење за пречишћавање воде за пиће, обезбеђено стабилно водоснабдевање становништва пијаћом водом задовољавајућег квалитета у складу са домаћом законском регулативом и ЕУ стандардима, одржив рад комуналног предузећа и обезбеђена покривеност трошкова рада и кофинансирања капиталних програмских инвестиција. |
| 3.ПК.1 | Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 7.875.000.000 RSD |  | | Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге на деоници Стара Пазова - Нови Сад за брзину до 200 km/h као и изградња тунела Чортановци и вијадукта. Поменута деоница и тунал су саставни део пројекта реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница са Мађарском. Завршетак радова на деоници Стара Пазова-Нови Сад и тунелу планиран је за децембар 2021. године. |
| 3.ПК.2 | Реконструкција железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Сићево-Станичење-Димитровград | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 600.000.000 RSD |  | | Током 2021. године очекује се почетак радова на железничкој прузи Ниш-Димитровград. Железничка пруга Ниш-Димитровград, деоница Сићево -Станичење -Димитровград је једини део Коридора X који није електрифициран и представља везу Србије и Бугарске којом се крећу велике количине робе из Турске и са Блиског истока и конкурентски правац Коридору IV. Пројекат обухвата реконструкцију елемената трасе пруге Сићево – Димитровград (80 km) за брзине до 120 km/h, реконструкцију мостова и тунела, електрификацију деоница пруга, опремање пруге савременим сигнaлно-сигурносним и телекомуникационим постројењима и уређајима. Поред тога, обухвата и грађевинске радове на изградњи једноколосечне обилазне пруге (22 km) за брзине до 160 km/h северно од града Ниша са циљем пресмеравања саобраћаја из градског језгра. Завршетком пројекта се решава проблем нишког чвора. Изградњом обилазнице би се решио један од проблема града Ниша, велики број путно-пружних прелаза, пре свега на делу од Ниша до Просека које представља место уклапања нове обилазне пруге. |
| 3.ПК.3 | Пројекат мађарско-српске железнице деоница Бреоград Центар - Стара Пазова и Нови Сад -Суботица -Државна граница | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 30.000.000.000 RSD |  | | 01 | 10.500.000.000 RSD |  | | Током 2021. године планиран је завршетак деонице Београд Центар-Стара Пазова. За деоницу Нови Сад - Суботица -Државна граница у току је спровођење поступка експропријације. Такође, у току је израда пројекта за грађевинску дозволу од стране Извођача. Циљ пројекта је модернизација и реконструкција деоницa Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-Државна граница за брзину до 200 km/h. Почетак радова на деоници Нови Сад-Суботица-Државна граница очекује се у 2021. године, а завршетак радова 33 месеца од датума почетка радова. |
| 3.ПК.4 | Реализација пројекта железничке инфраструктуре (Електрорадови Стара Пазова-Нови Сад, Јединствени диспечерски центар, реконструкција пруге Ваљево-Врбница) | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 3.200.000.000 RSD |  | | Део Јединственог диспечерског центра који ће управљати пругом Београд – Суботица - државна граница неопходно је да буде завршен до децембра 2021. године, када се очекује завршетак радова на деоници Стара Пазова – Нови Сад. Радови на електротехничкој инфраструктури неопходно је да буде завршени до октобра 2021. године, када је планирано да се заврши тунел Чортановци, вијадукти и деоница отворене пруге деонице Стара Пазова -Нови Сад. За реконструкцију пруге Ваљево-Врбница током 2021. године наставиће се активности на изради пројектно-техничке документације. |
| 3.ПК.5 | Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица - Сегедин | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 1.000.000 RSD |  | | 01 | 500.000.000 RSD |  | | Пруга Сегедин – Суботица је једноколосечна, нелектрифицирана, регионална пруга, која повезује градове на северу Србије и на југу Мађарске. Пројектом је планирана реконструкција пруге дужине 26,63 km (дужина пруге на мађарској територији је 12,6 km, односно укупна дужина је 39,23 km) за брзине до 120 km/h. Узимајући у обзир да је завршена пројектно-техничка документација, током 2021. године планирано је обезбеђивање потребних финансијских средстава избором стратешког партнера, за реализацију пројекта како би радови започели у најкраћем могућем року. |
| 3.ПК.6 | Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС Ђердап 1 | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 821.000.000 RSD |  | | 06 | 270.000.000 RSD |  | | 01 | 961.000.000 RSD |  | | Побољшани технички услови пловидбе и безбедност превођења бродова са једног нивоа на други |
| 3.ПК.7 | Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 2.000.000.000 RSD |  | | 01 | 2.490.000.000 RSD |  | | Крајњи резултат-Изграђен Терминал за расуте и генералне терете Луке Смедерево, који ће омогућити претовар око 5 милиона тона разних врста робе. |
| 3.ПК.8 | Изградња аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Мерошина (Ниш) - Белољин (Плочник), фаза 1 | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 1.100.000.000 RSD |  | | Изграђен полу-профил аутопута на предвиђеној деоници. |
| 3.ПК.9 | Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија-Братунац | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 48.000.000 RSD |  | | Реконструисан мост; Одржавање транспортне и инфраструктурне опремљености РС и побољшање саобраћајне повезаности са БиХ. |
| 3.ПК.10 | Реконструкција моста на граничном прелазу - Каракај (Зворник) | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 100.000.000 RSD |  | | Реконструисан мост; Одржавање међународне транспортне и инфраструктурне опремљености РС и Босне и Херцеговине. |
| 3.ПК.11 | Реконструкција моста краља Александра на реци Дрини | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 56.000.000 RSD |  | | Реконструисан мост; Одржавање међународне транспортне и инфраструктурне опремљености РС. |
| 3.ПК.12 | Реконструкција моста на граничном мпрелазу Шепек | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 100.000.000 RSD |  | | Реконструисан мост; Одржавање међународне транспортне и инфраструктурне опремљености РС и Босне и Херцеговине. |
| 3.ПК.13 | Реконструкција моста на граничном прелазу Скелани (Бајина башта) | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 147.000.000 RSD |  | | Реконструисан мост; Одржавање међународне транспортне и инфраструктурне опремљености РС и Босне и Херцеговине. |
| 3.ПК.14 | Изградња ауто пута Е-763, деоница Прељина-Пожега | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 8.000.000.000 RSD |  | | 01 | 2.522.800.000 RSD |  | | Завршена деоница ауто пута Е-763; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.15 | Изградња саобраћајнице Рума-Шабац-Лозница | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 8.000.000.000 RSD |  | | 01 | 56.000.000 RSD |  | | Завршена деоница државног пута и регионално повезивање од границе са БиХ(Лозница) до Руме са везом на аутопут Београд-Загреб; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног екеномскох развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.16 | М1.11 Крагујевац-Баточина | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 100.000.000 RSD |  | | Завршена деоница пута; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; |
| 3.ПК.17 | Изградња београдске обилазнице на аутопуту Е70-Е75, деоница: Мост преко реке саве код Остружнице-Бубањ поток (сектори 4, 5, 6) | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 4.000.000.000 RSD |  | | 01 | 2.312.700.000 RSD |  | | завршетак деонице београдске обилазнице: Мост преко реке Саве - Бубањ Поток; Изградђена укупна дужина ауто пута 20.4км. Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.18 | Изградња ауто пута Е-761, деоница Појате - Прељина | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 10.000.000.000 RSD |  | | 01 | 5.000.000.000 RSD |  | | Завршена деоница ауто пута Е-761; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.19 | Реконструкција и доградња граничног прелаза Хоргош | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 520.000.000 RSD |  | | Завршено проширење граничног прелаза Хоргош. Смањење саобраћајног оптерећења, краћа времена задржавања на граничном прелазу у критичним периодима, уз обезбеђење вишег нивоа безбедности свих учесника у саобраћају. |
| 3.ПК.20 | Реконструкција државног пута IIa реда, број 203, Нови Пазар-Тутин | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 500.000.000 RSD |  | | 01 | 100.000.000 RSD |  | | Завршена деоница пута у дужини од 20,5км; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС. |
| 3.ПК.21 | Изградња ауто-пута Е-761, Београд-Сарајево | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 2.000.000.000 RSD |  | | 01 | 2.500.000.000 RSD |  | | Завршена укупна деоница ауто пута Е761; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.22 | Изградња брзе саобраћајнице, деоница Иверак - Лајковац | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 3.000.000.000 RSD |  | | 01 | 1.720.000.000 RSD |  | | Завршена пројектна документација; Изведени радови на изградњи деонице. |
| 3.ПК.23 | Изградња обилазнице око Лознице | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 600.000.000 RSD |  | | Израђена пројектно техничка документација. |
| 3.ПК.24 | Изградња ауто пута, деоница Београд - Зрењанин | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 630.000.000 RSD |  | | Завршена деоница ауто пута у дужини од 58км. Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.25 | Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-петља Суботица Југ | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 250.000.000 RSD |  | | Изградња леве траке аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија"- петља "Суботица Југ" -веза од постојећег државног пута 1Б-11 (М-17.1) од км 1+320 лева трака, Пачирски напутњак, деоница : гранични прелаз Келебија- Суботица Југ. |
| 3.ПК.26 | Набавка нових возних средстава за Србија Воз а.д. | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 1.000.000 RSD |  | | 01 | 1.000.000.000 RSD |  | | Планирана је набавка возних средстава (6 до 7 електромоторних гарнитура) за брзине од 200 km/h која би се користила на будућој прузи за велике брзине Београд Центар – Нови Сад - Суботица, од стране „Србија Воз“ а.д. Вредност планираног кредита је 50.000.000 ЕУР. Планирано је потписивање Меморандума о разумевању о сарадњи за железничка возна средства, између Републике Србије, „Србија Воз“ а.д. и кинеских компанија CRIC и CRRC, и закључивање комерцијалног уговора. Процењени рок производње и испоруке поменутих електромоторних гарнитура је 2-3 године. |
| 3.ПК.27 | Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 1.000.000.000 RSD |  | | Рехабилитовани путеви и унапређење безбедности саобраћаја на путевима |
| 3.ПК.28 | Изградња нове луке у Београду | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 108.000.000 RSD |  | | Резултат за 2021. Урађена техничка документација Kрajњи резултат: Изградња Луке Београд која ће обухватити контејнерски, ро-ро и нафтни, као и терминал за расуте и генералне терете. |
| 3.ПК.29 | Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 108.000.000 RSD |  | | Крајњи резултат: Подизање капацитета за превођење бродова у оквиру бране на Тиси, како би се омогућило истовремено превођење више од једног пловила. |
| 3.ПК.30 | Изградња аутопута Е-763, деоница Обреновац-Љиг | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 100.000.000 RSD |  | | Завршена деонице ауто пута Е-763; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног eкономског развоја; |
| 3.ПК.31 | Изградња моста - обилазнице око Новог сада са приступним саобраћајницама | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 1.000.000 RSD |  | | 01 | 440.000.000 RSD |  | | Изградњом моста преко Дунава и обилазнице око Новог Сада, у дужини од 2,4 км са приступним саобраћајницама, спојиће Нови Сад са Сремском Каменицом, припајајући се на бачкој страни новоизграђеном Булевару Европе у продужетку државног пута IА реда број 1 (ауто-пут Е-75), а на сремској страни са државним путем IIA реда број 119. |
| 3.ПК.32 | Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад - Рума | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 1.000.000 RSD |  | | 01 | 2.600.000.000 RSD |  | | Завршена деоница у дужини од 47,7 км. Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.33 | Изградња ауто пута Е-763, деоница Нови Београд - Сурчин | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 500.000.000 RSD |  | | 01 | 828.000.000 RSD |  | | Завршена деоница ауто пута у дужини од 7,9 км; Предметна деоница биће део ауто- пута Е-763; Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње |
| 3.ПК.34 | Изградња ауто пута Е-763, деоница Сурчин Обреновац | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 620.000.000 RSD |  | | Завршена деоница ауто пута у дужини од 17,6 км. Унапређење транспортне и инфраструктурне опремљености РС ради побољшања квалитета живота и укупног економског развоја; Капитални пројекат вишегодишњег финасирања – укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.35 | Израда Генералног пројекта робно-транспортнг центра и Студија оправданости Иделаног и Главног пројекта контејнерског терминала у макишу | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 25.000.000 RSD |  | | Израђена пројектна документација |
| 3.ПК.36 | Израда Студ. оправ. са Идејним пројектом и Гл. пројекта за денивелацију укрштаја желез. пруге бр.5 Београд-Шид-државна граница и државног пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 6.202.000 RSD |  | | Израђена пројектна документација |
| 3.ПК.37 | Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 5.113.000 RSD |  | | Израђена пројектна документација |
| 3.ПК.38 | Изградња аутопута Е80, деонице: Црвена Река-Чифлик и Пирот(исток)-обилазница Димитровграда | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 1.000.000.000 RSD |  | | Изграђена деоница аутопута. Унапређење транспортне инфраструктурне опремљености Републике Србије. Капитални пројекат вишегодишњег финансирања- укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.39 | Изградња новог моста преко реке Саве у Београду | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 240.000.000 RSD |  | | 01 | 792.000.000 RSD |  | | Изграђен мост. Унапређење транспортне инфраструктурне опремљености Републике Србије. Капитални пројекат вишегодишњег финансирања- укупан резултат по истеку предвиђеног рока изградње. |
| 3.ПК.40 | Пројекат унапређења трговине и транспорта Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа | Влада |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11 | 100.000.000 RSD |  | | Пројекат – део регионалног вишефазног Програма; 1 фаза – Србија, Северна Македонија и Албанија. Смањење трошкова трговине и унапређења ефикасности саобраћаја у Србији |
| 3.ПК.41 | Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња | Орган |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01 | 384.809.000 RSD |  | | Унапређена реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију; испуњени критеријуми у области транспорта и трансевропских мрежа за чланство у ЕУ и унапређена међународна сарадња |

МИНИСТАР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Томислав Момировић